| 8. Заходи Програми створення Центрів обслуговування платників податків на 2012 - 2013 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк вико- нання заходу | Виконавці |  | Джерела фінансу-вання |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 1. | Нормативно-правове, організаційне та мето-дичне забезпечення ЦОПП | Здійснення організаційних заходів з виконання Програми | 2012 - 2013 |  | державна податкова служба в області |  | - |  | - |  |  |  | створення ЦОПП |  |
| 2. | Створення ЦОПП при державних податкових інспекціях області (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) | Розроблення і виготовлення проектної та будівельної документації для ЦОПП | 2012 - 2013 |  | державна податкова служба в області, райдержадміні-страції та виконкоми міських (міст обласного значення) рад |  | державний бюджет |  | 259,3 |  | 122,5 |  | підвищення рівня добро-вільної сплати податків з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якості обслу-говування платників податків |  |
|  |  | загально-будівельні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 3 374,4 |  | 5 705,6 |  |  |  |
|  |  | улаштування майданчика для автомобілів (згідно з програмами благоустрою міст) |  |  |  |  | субвенції з місцевих бюджетів |  | 147 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | вентиляція та кондиціювання |  |  |  |  | державний бюджет |  | 605,7 |  | 230 |  |  |  |
|  |  | електромонтажні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 556,7 |  | 122,3 |  |  |  |
|  |  | пожежна сигналізація та система оповіщення |  |  |  |  | державний бюджет |  | 306,8 |  | 168,2 |  |  |  |
|  |  | облаштування залів (секцій) для відвідувачів |  |  |  |  | субвенції з місцевих бюджетів |  | 1 077,3 |  | 253,3 |  |  |  |
|  |  | охоронна сигналізація |  |  |  |  | державний бюджет |  | 142,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 60,8 |  | 48,4 |  |  |  |
|  |  | вільний доступ до ЦОПП людей з обмеженими фізичними можливостями (пандус) |  |  |  |  | субвенції з місцевих бюджетів |  | 128,7 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. ЦОПП при Луцькій ОДПІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення ЦОПП при державних податкових інспекціях області (реконструкція) | Розроблення і виготовлення проектної та будівельної документації для ЦОПП | 2012 |  | Луцька ОДПІ державної податкової служби в області, Луцька міська рада, Луцька райдерж-адміністрація, Луцька районна рада |  | державний бюджет |  | 102,8 |  |  |  | підвищення рівня добро-вільної сплати податків з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якості обслу-говування платників податків |  |
|  |  | загально-будівельні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 1 830,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | улаштування майданчика для автомобілів (згідно з програмою благоустрою міста) |  |  |  |  | субвенцій з бюджету м.Луцька |  | 147 |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляція та кондиціювання |  |  |  |  | державний бюджет |  | 478 |  |  |  |  |  |
|  |  | електромонтажні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 293,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | пожежна сигналізація та система оповіщення |  |  |  |  | державний бюджет |  | 161,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | облаштування залів (секцій) для відвідувачів |  |  |  |  | субвенції з бюджету Луцької міської ради |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | субвенції з бюджету Луцької районної ради |  | 163,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | охоронна сигналізація |  |  |  |  | державний бюджет |  | 37,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 60,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | вільний доступ до ЦОПП людей з обмеженими фізичними можливостями (пандус) |  |  |  |  | субвенції з бюджету Луцької міської ради |  | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. ЦОПП при Володимир-Волинській ОДПІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення ЦОПП при державних податкових інспекціях області (реконструкція) | Розроблення і виготовлення проектної та будівельної документації для ЦОПП | 2012 |  | Володимир-Волинська ОДПІ Волинської області державної податкової служби в області, Володимир-Волинська міська рада, Володимир-Волинська райдерж-адміністрація, Володимир-Волинська районна рада |  | державний бюджет |  | 36,5 |  |  |  | підвищення рівня добро-вільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якості обслу-говування платників податків |  |
|  |  | загально-будівельні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 373,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляція та кондиціювання |  |  |  |  | державний бюджет |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | електромонтажні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 28 |  |  |  |  |  |
|  |  | пожежна сигналізація та система оповіщення |  |  |  |  | державний бюджет |  | 47,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | облаштування залів (секцій) для відвідувачів |  |  |  |  | субвенції з бюджету Володимир-Волин-ської міської ради |  | 11,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | субвенції з бюджету Володимир-Волин-ської районної ради |  | 7,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | охоронна сигналізація |  |  |  |  | державний бюджет |  | 63,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | вільний доступ до ЦОПП людей з обмеженими фізи-чними можливостями (пандус) |  |  |  |  | субвенції з бюджету Володимир-Волин-ської міської ради |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. ЦОПП при Нововолинській ОДПІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення ЦОПП при державних податкових інспекціях області (реконструкція) | Розроблення і виготовлення проектної та будівельної документації для ЦОПП | 2012 |  | Нововолинська ОДПІ державної податкової служби в області, Нововолинська міська рада |  | державний бюджет |  | 30 |  |  |  | підвищення рівня добровільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якості обслу-говування платників податків |  |
|  |  | загально-будівельні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 310 |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляція та кондиціювання |  |  |  |  | державний бюджет |  | 6,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | електромонтажні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 90,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | пожежна сигналізація та система оповіщення |  |  |  |  | державний бюджет |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | облаштування залів (секцій) для відвідувачів |  |  |  |  | субвенції з бюджету Нововолинської міської ради |  | 51,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | охоронна сигналізація |  |  |  |  | державний бюджет |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | вільний доступ до ЦОПП людей з обмеженими фізичними можливостями (пандус) |  |  |  |  | субвенції з бюджету Нововолинської міської ради |  | 9,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. ЦОПП при Ковельській ОДПІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення ЦОПП при державних податкових інспекціях області (реконструкція) | Розроблення і виготовлення проектної та будівельної документації для ЦОПП | 2012 |  | Ковельська ОДПІ державної податкової служби в області, Ковельська міська рада, Ковельська райдерж-адміністрація, Ковельська районна рада |  | державний бюджет |  | 35 |  |  |  | Підвищення рівня добро-вільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якості обслу-говування платників податків |  |
|  |  | загально-будівельні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 262,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляція та кондиціювання; |  |  |  |  | державний бюджет |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | електромонтажні роботи; |  |  |  |  | державний бюджет |  | 67,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | пожежна сигналізація та система оповіщення |  |  |  |  | державний бюджет |  | 34,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | облаштування залів (секцій) для відвідувачів |  |  |  |  | субвенції з бюджету Ковельської міської ради |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | субвенції з бюджету Ковельської районної ради |  | 15,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | охоронна сигналізація |  |  |  |  | державний бюджет |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | вільний доступ до ЦОПП людей з обмеженими фізичними можливостями (пандус) |  |  |  |  | субвенції з бюджету Ковельської міської ради |  | 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. ЦОПП при Камінь-Каширській МДПІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення ЦОПП при державних податкових інспекціях області (будівництво) | Розроблення і виготовлення проектної та будівельної документації для ЦОПП | 2013 |  | Камінь-Каширська МДПІ державної податкової служби в області, Камінь-Каширська міська рада, Камінь-Каширська райдерж-адміністрація, Камінь-Каширська районна рада |  | державний бюджет |  |  |  | 100 |  | Підвищення рівня добро-вільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якості обслу-говування платників податків |  |
|  |  | загально-будівельні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  | 4 450,8 |  |  |  |
|  |  | улаштування площадки для автомобілів (згідно програм благоустрою міста) |  |  |  |  | субвенції з бюджету Камінь-Каширської міської ради |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | вентиляція та кондиціювання |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  |  | електромонтажні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  | 88,5 |  |  |  |
|  |  | пожежна сигналізація та система оповіщення |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  | 125 |  |  |  |
|  |  | облаштування залів (секцій) для відвідувачів |  |  |  |  | субвенції з бюджету Камінь-Каширської міської ради |  |  |  | 96 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | субвенції з бюджету Камінь-Каширської районної ради |  |  |  | 65 |  |  |  |
|  |  | охоронна сигналізація |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | вільний доступ до ЦОПП людей з обмеженими фізичними можливостями (пандус) |  |  |  |  | субвенції з бюджету Камінь-Каширської міської ради |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. ЦОПП при Ківерцівській МДПІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення ЦОПП при державних податкових інспекціях області (капітальний ремонт) | Розроблення і виготовлення проектної та будівельної документації для ЦОПП | 2012 |  | Ківерцівська МДПІ державної податко-вої служби в обла-сті, Ківерцівська міська рада, Ківе-рцівська райдерж-адміністрація, Ківерцівська районна рада |  | державний бюджет |  | 30 |  |  |  | Підвищення рівня добро-вільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якості обслу-говування платників податків |  |
|  |  | загально-будівельні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 193,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляція та кондиціювання |  |  |  |  | державний бюджет |  | 30,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | електромонтажні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 47,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | пожежна сигналізація та система оповіщення |  |  |  |  | державний бюджет |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | облаштування залів (секцій) для відвідувачів |  |  |  |  | субвенції з бюджету Ківерцівської міської ради |  | 51,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | субвенції з бюджету Ківерцівської районної ради |  | 51,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | охоронна сигналізація |  |  |  |  | державний бюджет |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | вільний доступ до ЦОПП людей з обмеженими фізичними можливостями (пандус) |  |  |  |  | субвенції з бюджету Ківерцівської міської ради |  | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | у т.ч. ЦОПП при Любомльській МДПІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення ЦОПП при державних податкових інспекціях області (капітальний ремонт) | Розроблення і виготовлення проектної та будівельної документації для ЦОПП | 2013 |  | Любомльська МДПІ державної податкової слу-жби в області, Любомльська міська рада, Любомльська райдерж-адміністрація, Любомльська районна рада |  | державний бюджет |  |  |  | 22,5 |  | Підвищення рівня добро-вільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якості обслу-говування платників податків |  |
|  |  | загально-будівельні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  | 1 254,8 |  |  |  |
|  |  | вентиляція та кондиціювання |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  |  | електромонтажні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  | 33,8 |  |  |  |
|  |  | пожежна сигналізація та система оповіщення |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  | 43,2 |  |  |  |
|  |  | облаштування залів (секцій) для відвідувачів |  |  |  |  | субвенції з бюджету Любомльської міської ради |  |  |  | 47,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | субвенції з бюджету Любомльської районної ради |  |  |  | 45 |  |  |  |
|  |  | охоронна сигналізація |  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  | 23,4 |  |  |  |
|  |  | вільний доступ до ЦОПП людей з обмеженими фізичними можливостями (пандус) |  |  |  |  | субвенції з бюджету Любомльської міської ради |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. ЦОПП при Ратнівській МДПІ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення ЦОПП при державних податкових інспекціях області (реконструкція) | Розроблення і виготовлення проектної та будівельної документації для ЦОПП | 2012 |  | Ратнівська МДПІ державної податкової служби в області, Ратнівська селищна рада, Ратнівська райдерж-адміністрація, Ратнівська районна рада |  | державний бюджет |  | 25 |  |  |  | Підвищення рівня добро-вільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якості обслу-говування платників податків |  |
|  |  | загально-будівельні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 405,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | вентиляція та кондиціювання |  |  |  |  | державний бюджет |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  |  | електромонтажні роботи |  |  |  |  | державний бюджет |  | 29,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | пожежна сигналізація та система оповіщення |  |  |  |  | державний бюджет |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | облаштування залів (секцій) для відвідувачів |  |  |  |  | субвенції з бюджету Ратнівської селищної ради |  | 23,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | субвенції з бюджету Ратнівської районної ради |  | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | охоронна сигналізація |  |  |  |  | державний бюджет |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Технічне забезпечення ЦОПП | Побудова мережі | 2012 |  | державна податкова служба в області, облдержадмініс-трація, обласна рада, райдерж-адміністрації та місцеві органи виконавчої влади |  | державний бюджет |  | 469,8 |  |  |  | Підвищення рівня добро-вільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якості обслу-говування платників податків |  |
|  |  | придбання комп’ютерної техніки |  |  |  |  | державний бюджет |  | 619,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | придбання принтерів |  |  |  |  | державний бюджет |  | 157,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | розширення АТС |  |  |  |  | державний бюджет |  | 324,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | електронне табло |  |  |  |  | державний бюджет |  | 192,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | акустична система для оповіщення відвідувачів ЦОПП |  |  |  |  | державний бюджет |  | 88,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Система «Електронна черга» |  |  |  |  | субвенції з бюджету Луцької міської ради |  | 450 |  |  |  |  |  |
| 4. | Інформаційне забезпечення діяльності ЦОПП | Виготовлення та оформлення інформаційних стендів | 2012 -2013 |  | Головне управлі-ння економіки облдержадмініс-трації, державна податкова служба в області |  | обласний бюджет |  | 93,6 |  |  |  | Підвищення рівня добро-вільної сплати податків, з одночасним забезпеченням зворотного зв’язку щодо якості обслу-говування платників податків |  |
|  |  | випуск друкованої продукції для платників податків (брошур, пам’яток, листівок) з питань застосування податкового законодавства |  |  | головне управлі-ння з питань вну-трішньої політи-ки та зв’язків з громадськістю облдержадмініс-трації, державна податкова служба в області |  |  |  | 90 |  | 90 |  |  |  |
|  |  | випуск тематичних сторінок з питань оподаткування у друкованих засобах масової інформації |  |  | головне управлі-ння з питань вну-трішньої політи-ки та зв’язків з громадськістю облдержадмініс-трації, державна податкова служба в області |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |
|  |  | випуск тематичних передач з питань оподаткування на телебаченні і радіо, поширення соціальної реклами |  |  | головне управлі-ння з питань вну-трішньої політики та зв’язків з гро-мадськістю обл.-держадміністрації, державна подат-кова служба в області |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |