До пункту 2 розпорядження

Перелік проблемних об’єктів житлового будівництва в області

| №з/п | Замовник будівництва (назва, поштова адреса) | Найменування об’єктів та їх місцезнахо-дження | Характери-стика будинку |  | Початок будівництва (дата) | Загальна кошторисна вартість будівництва (тис. грн.) | Фактично профінансовано (тис. грн.) | Необхідний обсяг фінансування для завершення будівництва (тис. грн.) | Площа, вільна від зобов’язань перед третіми особами |  | Будівельна готовність (%) | Запланований термін прийняття в експлуатацію (дата) | Причини перенесе-ння термінів введення житла в експлуа-тацію | Заходи органів влади та орга-нів місцевого самоврядуван-ня з прискоре-ння отримання житла громадянами | Очікува-ний термін введен-ня житла в експлуа-тацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кількість квартир (шт.) | Зага-льна площа (кв.м) |  |  |  |  | Кіль-кість квартир (шт.) | Зага-льна площа (кв.м) |  |  |  |  |  |
| 1. | УКБ Луцької міської ради, 43000, м.Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19 | ІІ черга групи житлових будинків на вул.Кравчука, 4-6 в м.Луцьку | 96 | 6703 | 2006 | 17051 | 14661 | 2390 | 16 | 1068 | 86 | 2010 | Відсутність коштів | Пропозиції замовнику про включення об’єктів до Програми „Доступне житло” | 2013 |
| 2. | УКБ Луцької міської ради, 43000, м.Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 19 | ІІІ черга гру-пи житлових будинків на вул.Кравчука, 7-10 в м.Луцьку | 151 | 7779 | 2006 | 25424 | 12775 | 12649 | 30 | 1455,8 | 50,3 | 2010 | Відсутність коштів | Пропозиції замовнику про включення об’єктів до Програми „Доступне житло” | 2013 |
| 3. | ЗАТ „Західпромбуд” м.Луцьк вул.Мамсурова, 8А | 180-квартир-ний житловий будинок на вул.Липинсь-кого 4 в м.Луцьку | 180 | 12640 | 2006 | 60600 | 44000 | 16500 | 50 | 3577 | 76 | 2011 | Відсутність коштів | Звернення облдержад-міністрації до Прем’єр-міністра України | 2013 |
| 4. | «Управління житлового будівництва» ДСФУ ДСФМЖБ | Багатоквартир-ний житловий будинок з тор-гово-розважаль-ним центром на вул.Ватутіна, 70-Б в м. Ковелі | 60 | 4149,46 | 2007 | 18879,98 | 9092,15 | 9787,83 | - | - | 35 | 2012 | Відсутність коштів |  |  |