| VІІІ. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з виконання Регіональної програми "Питна вода Волинської області" на 2012 - 2020 роки (перелік проектів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ї |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найме-нування завдання | Найменування проекту | Наймену-вання заходу | Загальна вартість робіт згідно з проектно-коштори-сною до-кумента-цією тис.грн. | Кошти держав-ного бюджету тис.грн. | Кошти місцевого бюджету тис.грн. | Інші джере-ла фінансу-вання тис.грн. | У тому числі вартість будівництва по роках тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усьо-го тис. грн. | Стан прое-кту |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| м.Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Охорона джерел питного водопоста-чання | Модернізація водоочисної станції водозабору в м. Во-лодимирі-Волинсь-кому (II етап – Во-допровід. Водоочи-сна станція водоза-бору. Каналізація. Водоочисна станція водозабору) | будівниц-тво та реко-нструкція водозабір-них споруд із застосу-ванням новітніх технологій | 408,498 | 314 | 94,498 |  | 408,498 (314 Д.Б.+ 94,498 М.Б.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,498 (314 Д.Б.+ 94,498 М.Б.)*. | у наяв-ності |
| м.Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заміна застарілого обладнання на нове, енергоефективне, що працює в авто-номному режимі на НС водозабору Оме-лянківського водо-забору м.Луцька | -//- | 2280 | 1824 | 456 |  |  | 2280 (1824 Д.Б.+ 456М.Б.)* |  |  |  |  |  |  |  |  | 2280 (1824 Д.Б.+ 456 М.Б.)* | у наяв-ності, експе-ртиза |
| м.Ковель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція водозаборів на НС 1-го підйому ("Ковельські" та "Південний" водозабори) м.Ковель | -//- | 674,9 | 518,9 | 156 |  | 674,9 (518,9 Д.Б.+ 156 М.Б.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,9 (518,9 Д.Б.+ 156 М.Б.)* | у наяв-ності |
| м.Камінь- Каширський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція водозабору в м.Камені-Каширському | будівниц-тво та реко-нструкція водозаборів | 1000 | 1000 | - |  |  |  | 1000 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  | 1000 Д.Б. |  |
| Ковельський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція насосних станцій 1-го підйому (водозабірні споруди) | будівниц-тво та реконст-рукція водозабору в м. Ковелі | 471 | 276 | 195 |  |  |  | 471 (276 Д.Б.+ 195 М.Б.)*. |  |  |  |  |  |  |  | 471 (276 Д.Б.+ 195 М.Б.). | кошто-рисна доку-мента-ція |
| смт Маневичі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво водозаборів у смт Маневичі, смт Колки, с.Карасин, с.Серхів, с.Лісово, с.Колодії | будівни-цтво та реконст-рукція водозабо-рів | 2250 | 1950 | 300 |  |  |  |  | 2250 (1950 Д.Б.+300 М.Б.)* |  |  |  |  |  |  | 2250 (1950 Д.Б.+300 М.Б.) |  |
| м.Нововолинськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технічне переоснащення з упровадженням енергозберігаючих заходів на Північному водозаборі в м.Нововолинську | -//- | 9738,344 | 7490 | 2248,344 |  | 5000 (4000 Д.Б.+1000 М.Б.)* | 4738,344 (3490 Д.Б.+ +1248,344 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9738,344 (7490 Д,Б. + +2248,344 М.Б.) | у наяв-ності |
| 1. | Заміна напірного водопровідного водогону від Південного водозабору м.Нововолинська | -//- | 10055,212 | 7734 | 2321,212 |  | 5821,212 (4500 Д.Б.+ +1321.212 М.Б.) | 4234 (3234 Д.Б.+ 1000 М.Б.)* |  |  |  |  |  |  |  |  | 10055,212 (7734 Д.Б.+ +2321,212 М.Б.) | у наяв-ності |
|  | Усього за завданням 1 |  | 26877,954 | 21106,9 | 5771,054 |  | 11904,61 (9332,9 Д.Б.+ +2571,71М.Б.) | 11252,344(8548 Д.Б.+ +2704,344 М.Б.) | 1471 (1276 Д.Б.+ +195 М.Б.) | 2250(1950 Д.Б.+ +300 М.Б.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26877,954 (21106,9 Д.Б.+ +5771,054 М.Б.) |  |
| м.Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Доведення якості питної води до встано-влених нормативів | Модернізація технологічної системи станції з водопідготовки в м.Луцьку (Відділення напірних фільтрів) | 2.1. Упрова-дження станцій (установок) доочищен-ня питної води у си-стемах цен-тралізова-ного водо-постачання | 13056,9 | 9670 | 3386,9 |  | 13056,9(9670 Д.Б.+ + 3386,9 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13056,9 (9670 Д.Б.+ + 3386,9 М.Б.) | у наяв-ності |
| 2. | Реконструкція систем знезара-ження питної води на станції водопід-готовки Дубнівсь-кого водозабору м.Луцька | -//- | 437,329 | 297,6 | 139,729 |  |  | 437,329 (297,6 Д.Б.+ +139,729 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,329 (297,6Д.Б.+ + 139,729 М.Б.) |  |
| м.Ковель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Будівництво стан-цій знезараження питної води на НС 2-го підйому на вул. Ватутіна в м.Ковелі | упровадже-ння станцій (установок) доочищен-ня питної води | 300 | 230,7 | 69,3 |  | 300 (230,7 Д.Б.+ +69,3 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 (230,7 Д.Б.+ +69,3 М.Б.) |  |
| смт Маневичі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установлення станцій доочищення питної води в смт Маневичі | -//- | 300 | 280 | 20 |  |  |  |  | 300 (280 Д.Б.+ + 20 М.Б.) |  |  |  |  |  |  | 300 (280 Д.Б.+ +20 М.Б.) |  |
| Луцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Будівництво стан-ції очистки питної води в с.Брище (закінчення) | -//- | 385,41 | 385,41 | 0 |  |  | 385,41 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,41 Д.Б. |  |
|  | Разом за 2.1 |  | 14479,639 | 10863,71 | 3615,929 |  | 13356,9 (9900,7 Д.Б.+ +3456,2 М.Б.) | 822,739 (683,01 Д.Б.+ +139,729 М.Б.) | 0 | 300(280 Д.Б + +20 М.Б.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14479,639 (10863,71 Д.Б.+ 3615,929 М.Б.) |  |
| м.Луцьк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція станції знезалізнення Дубнівської площадки водопідготовки | 2.2. Будів-ництво, ре-конструкції станцій зне-залізнення питної води | 3840 | 2231,4 | 1608,6 |  |  | 3840 (2231,4 Д.Б.+ +1608,6 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3840 (2231,4 Д.Б.+ +1608,6 М.Б.) |  |
| Володимир-Волинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Поліпшення якості питної води м.Усти-луг (ремонт мережі водогону і влашту-вання станції знеза-лізнення). Реконст-рукція водогону на вул. Пархоменка, Шевченка, Лесі Ук-раїнки, Грушевсько-го, Левченка | -//- | 246,366 | 220 | 26,366 |  | 246,366 (220 Д.Б.+ 26,366 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,366 (220 Д.Б.+ 26,366 М.Б.) |  |
| 2. | Влаштування станції знезалізнення питної води в с.Рогожани Володимир-Волинського району | -//- | 320 | 320 | 0 |  |  |  | 320 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  | 320 Д.Б. |  |
| 2. | Поліпшення якості питної води м.Усти-луг (ремонт мережі водогону і влашту-вання станції знеза-лізнення). Реконст-рукція водогону на вул. І.Франка, Гуде-нка, Пархоменка (через зал. колію), вул. О.Хохол Левченка | -//- | 280,38 | 250 | 30,38 |  | 280,38 (250 Д.Б.+ 30,38 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,38 (250 Д.Б.+30,38 М.Б.) |  |
| Горохівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Влаштування станції знезалізнення питної води в с.Рачин та Печихвости, м.Берестечко, смт Сенкевичівка | -//- | 605 | 605 | 0 |  |  | 200 Д.Б. | 205 Д.Б. | 200 Д.Б. |  |  |  |  |  |  | 605 Д.Б. |  |
| Луцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оптимізація систем водопостачання і будівництво станції знезалізнення питної води для населення с. Полонка | -//- | 299,21 | 299,21 | 0 |  | 299,21 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,21 Д.Б. |  |
| Шацький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установлення стан-цій доочищення пи-тної води (станції знезалізнення) в си-стемі централізова-ного водопостачан-ня Шацьких ЦРЛ та ЗОШ I-III ст. | -//- | 200 | 180 | 20 |  |  | 100 (90 Д.Б.+ +10 М.Б.) | 100 (90 Д.Б.+ +10 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  | 200 (180 Д.Б.+ +20 М.Б.) |  |
| 2. | Установлення стан-цій доочищення пи-тної води (станції знезалізнення) в си-стемі централізова-ного водопостачан-ня ЗОШ I-III ст. с.Світязь | -//- | 100 | 90 | 10 |  |  |  | 100 (90 Д.Б.+ +10 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  | 100 (90 Д.Б.+ +10 М.Б.) |  |
| 2. | Установлення стан-цій доочищення пи-тної води (станції знезалізнення) в сис-темі централізовано-го водопостачання ЗОШ I-III ст. с.Пуль-мо та Мельники | -//- | 200 | 180 | 20 |  |  |  |  | 100 (90 Д.Б.+ +10 М.Б.) | 100 (90 Д.Б.+ +10 М.Б.) |  |  |  |  |  | 200 (180 Д.Б. + +20 М.Б.) |  |
|  | Разом за 2.2 | -//- | 6090,956 | 4375,61 | 1715,346 |  | 825,956 (769,21 Д.Б.+ +56,746 М.Б.) | 4140 (2521,4 Д.Б,+ +1618,6 М.Б.) | 725 (705 Д.Б.+ +20 М.Б.) | 300 (290Д.Б.+ +10 М.Б.) | 100 (90 Д.Б.+ +10 М.Б.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6090,956 (4375,61 Д.Б.+ +1715,346 М.Б.) |  |
| Володимир-Волинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Будівництво зовнішнього водопроводу в с.Новосілки Володимир-Волинського району | 2.3. Будів-ництво та реконстру-кція водо-провідних мереж із за-стосуван-ням новіт-ніх техно-логій та обладнання | 224,512 | 149,076 | 75,436 |  |  | 224,512 (149,076 Д.Б.+ +75,436 М.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,512 (149,076 Д.Б.+ +75,436 М.Б. |  |
| 2. | Реконструкція водопроводу в с.Зимне Володимир-Волинського району | -//- | 6371,09 | 5256,149 | 1114,941 |  |  |  | 6371,09 (5256,149 Д.Б.+ +1114,941 М.Б. |  |  |  |  |  |  |  | 6371,09 (5256,149 Д.Б.+ +1114,941 М.Б. |  |
| 2. | Будівництво зовніш-нього водопроводу в с.Руснів Володимир-Волинського району | -//- | 950 | 950 | 0 |  |  |  |  | 950 Д.Б. |  |  |  |  |  |  | 950 Д.Б. |  |
| Горохівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція сис-тем водопостачання м.Берестечко | -//- | 550 | 550 | 0 |  |  |  |  |  | 550 Д.Б. |  |  |  |  |  | 550 Д.Б. |  |
| 2. | Ремонт водо-провідних мереж смт Мар'янівка | -//- | 770 | 770 | 0 |  |  |  |  |  | 770 Д.Б. |  |  |  |  |  | 770 Д.Б. |  |
| 2. | Капітальний ремонт водопровідних ме-реж у смт Сенке-вичівка | -//- | 330 | 330 | 0 |  |  |  |  |  | 330 Д.Б. |  |  |  |  |  | 330 Д.Б. |  |
| 2. | Капітальний ремонт водо-провідних мереж у м.Горохів | -//- | 1650 | 1500 | 150 |  |  |  | 1650 (1500 Д.Б.+ +150 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  | 1650 (1500 Д.Б.+ +150 М.Б.) |  |
| смт Іваничі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт водогону в смт Іва-ничі на вул.Перемо-ги, Незалежності | -//- | 1693 | 1693 | 0 |  |  |  |  | 1693 Д.Б. |  |  |  |  |  |  | 1693 Д.Б. |  |
| 2. | Капітальний ремонт водогону в смт Іваничі на вул.Дружби | -//- | 121,204 | 121,204 | 0 |  |  |  |  |  |  | 121,204 Д.Б. |  |  |  |  | 121,204 Д.Б. |  |
| 2. | Капітальний ремонт водогону в смт Іва-ничі на вул. Спорти-вна, Банківська | -//- | 1200 | 1200 | 0 |  |  |  |  | 1200 Д.Б. |  |  |  |  |  |  | 1200 Д.Б. |  |
| 2. | Будівництво водо-гону на вул.Шевчен-ка в смт Іваничі | -//- | 120 | 120 | 0 |  |  |  |  |  |  | 120 Д.Б. |  |  |  |  | 120 Д.Б. |  |
| Ківерцівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція мережі водопостачання в м.Ківерці | -//- | 203 | 190 | 13 |  |  |  | 203 (190 Д.Б.+ +13М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  | 203 (190 Д.Б.+ +13 М.Б.) |  |
| 2. | Водопостачання с.Жидичин | -//- | 3124,5 | 3112,5 | 12 |  |  |  |  |  | 3124,5 (3112,5 Д.Б.+ +12 М.Б.) |  |  |  |  |  | 3124,5 (3112,5 Д.Б.+ +12 М.Б.) |  |
| 2. | Реконструкція зовні-шніх мереж центра-лізованої системи водопостачання смт Цумань | -//- | 500 | 450 | 50 |  | 500 (450 Д.Б.+ +50 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 (450 Д.Б.+ +50 М.Б.) |  |
| Ковельський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція сис-теми водопостача-ння смт Люблинець | -//- | 2488 | 2488 | 0 |  |  | 2488 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2488 Д.Б. |  |
| 2. | Реконструкція сис-тем водопостачання смт Голоби | -//- | 1959,9 | 1959,9 | 0 |  |  |  |  | 1959,9 Д.Б. |  |  |  |  |  |  | 1959,9 Д.Б. |  |
| Локачинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція водопровідної мережі с.Затурці | -//- | 465,31 | 423,31 | 42 |  | 465,31 (423,3 1Д.Б.+ +42 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,31 (423,31 Д.Б.+ +42 М.Б.) |  |
| 2. | Реконструкція водопровідної мережі с.Бубнів | -//- | 280 | 280 | 0 |  |  |  | 280 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  | 280 Д.Б. |  |
| 2. | Вуличні водопроводу с.Цевеличі | -//- | 563,195 | 506,875 | 56,32 |  | 563,195 (506,875 Д.Б.+ +56,32 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,195 (506,875 Д.Б.+ 56,32 М.Б.) |  |
| 2. | Реконструкція водопровідної мережі в смт Локачі | -//- | 1400 | 1400 | 0 |  |  |  |  | 1400 Д.Б. |  |  |  |  |  |  | 1400 Д.Б. |  |
| смт Любешів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Улаштування вулич-ного водопроводу на вул. Садова, Шевче-нка, Б.Хмельницько-го, Т.Костюшка | -//- | 350 | 350 | 0 |  |  |  |  |  | 350 Д.Б. |  |  |  |  |  | 350 Д.Б. |  |
| 2. | Улаштування вулич-ного водопроводу на вул. Прохідська, Іва-нівська, Молодіжна, Відродження, Олеся Гончара | -//- | 280 | 280 | 0 |  |  |  |  |  | 280 Д.Б. |  |  |  |  |  | 280 Д.Б. |  |
| м.Любомль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція водопровідної мережі на вул.Червоної Армії | -//- | 1200 | 1188 | 12 |  |  |  |  | 1200 (1188 Д.Б.+ +12 М.Б.) |  |  |  |  |  |  | 1200 (1188 Д.Б.+ +12 М.Б.) |  |
| 2. | Будівництво водопроводу на вул. Поштова | -//- | 285 | 285 | 0 |  |  |  |  |  | 285 Д.Б. |  |  |  |  |  | 285 Д.Б. |  |
| 2. | Будівництво водопроводу на вул.Хлібна | -//- | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  |  | 200 Д.Б. |  |  |  |  |  | 200 Д.Б. |  |
| смт Маневичі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Господарсько-пит-ний водопровід у східній частині смт Маневичі на вул. Східній, Крило-ва, Собятинській, Яблуневій, Моховій, І.Богуна | -//- | 657,745 | 597 | 60,745 |  | 657,745 (597 Д.Б.+ +60,745 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,745 (597 Д.Б.+ +60,745 М.Б.) |  |
| смт Ратне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Будівництво та реконструкція водопровідної мережі | -//- | 11350,795 | 10310,795 | 1040 |  | 5335 (4850 Д.Б.+ + 485 М.Б.) | 4400 ( 4000 Д.Б.+ +400 М.Б.) | 1615,795 (1430,795 Д.Б.+185 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  | 11350,795 (10310,795 Д.Б.+1 040 М.Б.) |  |
| Рожищенський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капітальний ремонт систем централізо-ваного водопоста-чання смт Дубище | -//- | 85 | 85 | 0 |  |  |  |  |  | 85 Д.Б. |  |  |  |  |  | 85 Д.Б. |  |
| Турійський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція відомчого водопроводу Турійського ЖКП | -//- | 1100 | 1000 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1100 (1000 Д.Б. + +100 М.Б.) |  |  |  | 1100 (1000 Д.Б. + +100 М.Б.) |  |
| 2. | Водопостачання в смт Турійськ | -//- | 618,8 | 557 | 61,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 618,8 (557 Д.Б.+ +61,8 М.Б.) |  |  | 618,8 (557 Д.Б.+ +61,8 М.Б.) |  |
| смт Стара Вижівка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкція системи водопоста-чання 5-го і 6-го ква-рталів житлової забудови | -//- | 193,073 | 173,38 | 19,693 |  | 193,073 (173,38 Д.Б.+ +19,693 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,073 (173,38 Д.Б.+ +19,693 М.Б.) |  |
| 2. | Будівництво водо-провідної мережі мікрорайону "Залізничний" (1-а черга) | -//- | 110 | 104,5 | 5,5 |  |  |  |  | 110 (104,5 М.Б.+5,5 М.Б.) |  |  |  |  |  |  | 110 (104,5 М.Б.+5,5 М.Б.) |  |
| Луцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Улаштування мереж водопроводу в селі Зміїнець | -//- | 1907,477 | 1907,477 | 0 |  | 1907,477 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1907,477 Д.Б. |  |
| Шацький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Будівництво систем централізованого водопостачання в смт Шацьк | -//- | 280000 | 25200 | 2800 |  |  | 11000 (10000 Д.Б.+ +1000 М.Б.) | 11000 (10000 Д.Б.+ +1000 М.Б.) | 6000 (5200 Д.Б+ +800 М.Б.). |  |  |  |  |  |  | 28000 (25200 Д.Б.+ +2800 М.Б.) |  |
| 2. | Будівництво систем централізованого водопостачання в ур. Гряда, смт Шацьк | -//- | 120000 | 10800 | 1200 |  |  |  |  |  |  | 5500 (5000 Д.Б. + +500 М.Б.) | 5500 (5000 Д.Б. + +500 М.Б.) | 1000 (800 Д.Б.+ 200 М.Б.) |  |  | 12000 (10800 Д.Б.+ +1200 М.Б.) |  |
| 2. | Будівництво систем централізованого водопостачання в с.Пульмо | -//- | 10000 | 9000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 4450 (4000 Д.Б.+ +450 М.Б.) | 4450 (4000 Д.Б.+ +450 М.Б.) |  | 1100 (1000 Д.Б.+ +100 М.Б.) | 10000 (9000 Д.Б.+ 1000 М.Б.) |  |
|  | Усього за заходом 2.3 |  | 93301,601 | 85458,166 | 7843,435 |  | 9621,8 (8908,042 Д.Б.+ 713,758 М.Б.) | 18112,512 (16637,076 Д.Б.+1475,436 М.Б.) | 21119,885 (18656,944 Д.Б.+2462,941 М.Б.) | 14512,9 (13695,4 Д.Б.+817,5 М.Б.) | 5974,5 (5962,5 Д.Б.+12 М.Б.) | 5741,204 (5241,204 Д.Б.+ 500 М.Б.) | 11050 (10000 Д.Б. +1050 М.Б.) | 6068,8 (5357 Д.Б. + 711,8 М.Б.) |  | 1100 (1000 Д.Б.+ 100 М.Б.) | 93301,601 (85458,166 Д.Б. + 7843,435 М.Б.) |  |
| 2. | Схема оптимізації роботи централізованого водопостачання м.Луцька | 2.4.Розроб-лення схем оптимізації систем водопоста-чання | 150 | 150 | 0 |  |  | 150 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 Д.Б. |  |
| 2. | Розроблення схеми оптимізації роботи системи водопоста-чання м.Горохів | -//- | 50 | 50 | 0 |  |  | 50 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 Д.Б. |  |
| 2. | Розроблення схеми оптимізації роботи системи водо поста-чання смт Любешів | -//- | 80 | 80 | 0 |  |  | 80 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 Д.Б. |  |
| 2. | Розроблення схеми оптимізації роботи системи водопоста-чання смт Маневичі | -//- | 100 | 100 | 0 |  |  | 100 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 Д.Б. |  |
| 2. | Оптимізація систем водопостачання четвертого кварталу житлової забудови в смт Стара Вижівка (будівництво водоза-бірної свердловини) | -//- | 225,179 | 204,319 | 20,86 |  | 225,179 (204.,319 Д.Б.+ 20.86 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,179 (204,319 Д.Б.+20,86 М.Б.) |  |
|  | Разом за заходом 2.4 | -//- | 605,179 | 584,319 | 20,86 |  | 225,179 (204,319 Д.Б.+ 20,86 М.Б.) | 380Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,179 (584,319Д.Б.+ +20,86М.Б.) |  |
| 2. | Оснащення лабораторії контролю якості питної води сучасним обладнанням в м.Луцьку | 2.5. Осна-щення ла-бораторії контролю якості пит.-ної води су-часним об-ладнанням | 95 | 95 | 0 |  |  | 95 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 Д.Б. |  |
| 2. | Оснащення лабора-торії контролю яко-сті питної води су-часним обладнанням в м. Камені-Каширському | -//- | 100 | 100 | 0 |  |  | 100 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 Д.Б. |  |
|  | Разом за заходом 2.5 |  | 195 | 195 | 0 |  |  | 195 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 Д.Б. |  |
| Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Будівництво артсверловини в с.Хотешів | 2.6. | 150 | 125 | 25 |  |  | 150 (125 Д.Б.+ +25 М.Б.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 (125 Д.Б.+ +25 М.Б.) |  |
| смт Любешів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Улаштування водонапірної насосної станції на вул.Садовій | -//- | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 300 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  | 300 Д.Б. |  |
| 2. | Улаштування водонапірної насосної станції на вул. Прохідська | -//- | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 300 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  | 300 Д.Б. |  |
| м.Любомль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Будівництво артсвердловини в м.Любомль | -//- | 300 | 300 | 0 |  |  |  | 300 Д.Б. |  |  |  |  |  |  |  | 300 Д.Б. |  |
|  | Разом за заходом 2.6 | -//- | 1050 | 1025 | 25 |  |  | 150 (125 Д.Б.+ +25 М.Б.) | 900 Д.Б. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1050(1025 Д.Б.+ +25 М.Б.) |  |
|  | Усього за завданням 2 |  | 115722,375 | 102531,805 | 13190,57 |  | 24029,835 (19782,271 Д.Б.+ 4247,564 М.Б.)* | 23800,251 (20541,486 Д.Б.+ 3258,765 М.Б.)* | 22744,885 (20261,944 Д.Б.+ 2482,941 М.Б.)* | 15112,9 (14295,4 Д.Б.+ +817,5 М.Б.)* | 6074,5 (6052,5 Д.Б.+ +22 М.Б.)* | 5741,204 (5241,204 Д.Б,+ 500 М.Б.)* | 11050 (10000 Д.Б.+ +1050 М.Б.)* | 6068,8 (5357 Д.Б.+ +711,8 М.Б.)* |  | 1100 (1000 Д.Б.+ +100 М.Б.)* | 115722,375 (102531,805 Д.Б.+13190,57 М.Б.)* |  |
|  | Усього за Програмою |  | 142600,329 | 123638,705 | 18961,624 |  | 35934,445 (29115,171 Д.Б.+6819,274 М.Б.)* | 35052,595 (29089,486 Д.Б.+5963,109 М.Б.)* | 24215,885 (21537,944 Д.Б.+2677,941 М.Б.)* | 17362,9 (16245,40 Д.Б.+1117,5 М.Б.)* | 6074,5 (6052,5 Д.Б.+ +22 М.Б.)* | 5741,204 (5241,204 Д.Б.+ 500 М.Б.)* | 11050 (10000 Д.Б.+ +1050 М.Б.)* | 6068,8 (5357 Д.Б.+ +711,8 М.Б.)* |  | 1100 (1000 Д.Б.+ +100 М.Б.)* | 142600,329 (123638,705 Д.Б.+18961,624 М.Б.)* |  |
| 35934.445(29115.171Д.Б.Д.Б. + 6819.274М.Б.)*, де Д.Б - державний бюджет, М.Б. - місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |