## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13 вересня 2012 року			 м.Луцьк			                  № 381

Про затвердження Порядку використання коштів загального фонду державного бюджету для здійснення протипаводкових заходів (внутрішньогосподарська меліоративна мережа) на територіях сільських (селищних) рад області

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, статей 2, 6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 177-р „Деякі питання використання у 2012 році державних капітальних видатків” зі змінами, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 серпня          2012 року № 333 „Про використання коштів загального фонду державного бюджету, виділених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 533-р на здійснення протипаводкових заходів”:

# 1. Затвердити Порядок використання коштів загального фонду державного бюджету для здійснення протипаводкових заходів (внутрішньогосподарська меліоративна мережа) на територіях сільських (селищних) рад області, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації В.Карпюка.

Голова  										Б.КЛІМЧУК

Горбенко 249 993

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

13.09.2012 № 381

ПОРЯДОК

використання коштів загального фонду державного бюджету для здійснення протипаводкових заходів (внутрішньогосподарська меліоративна мережа) на територіях сільських (селищних) рад області

1. Загальні положення

1. Порядок використання коштів загального фонду державного бюджету для здійснення протипаводкових заходів (внутрішньогосподарська меліоративна мережа) на територіях сільських (селищних) рад області (далі – Порядок) розроблено відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, статей 2, 6 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 177-р „Деякі питання використання у 2012 році державних капітальних видатків” зі змінами, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 серпня 2012 року № 333 „Про використання коштів загального фонду державного бюджету, виділених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року № 533-р на здійснення протипаводкових заходів”, наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 4 грудня   2009 року № 554 „Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві”.

2. Порядок визначає і регулює механізм використання коштів загального фонду державного бюджету, виділених обласній державній адміністрації розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року № 177-р зі змінами на здійснення протипаводкових заходів та затверджених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10 серпня        2012 року № 333 головному управлінню агропромислового розвитку облдержадміністрації на виконання таких заходів на внутрішньогосподарській меліоративній мережі (далі – кошти).

3. Розпорядником коштів та замовником робіт є головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації (далі – головне управління).

2. Використання коштів на здійснення протипаводкових заходів на внутрішньогосподарській меліоративній мережі

1. Кошти, виділені обласній державній адміністрації за програмою 3511090 “Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України”,  спрямовуються  на виконання  робіт зі здійснення  протипаводкових

2

заходів на внутрішньогосподарській меліоративній мережі та проведення технічного нагляду (далі – роботи) відповідно до проектно-кошторисної документації, що пройшла державну експертизу.

2. Роботи проводяться на території сільських (селищних) рад, визначених розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10 серпня       2012 року № 333.

3. Сільські селищні ради (власники внутрішньогосподарської меліоративної мережі) у тижневий термін після затвердження Порядку подають головному управлінню пропозиції щодо виконавців робіт.

4. Головне управління забезпечує укладання тристоронніх договорів на виконання робіт з виконавцями робіт та відповідними сільськими (селищними) радами.

5. Для проведення технічного нагляду головним управлінням укладається договір на здійснення технічного нагляду з виконавцями робіт, уповноваженими проводити технагляд.

6. Фінансування видатків здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками й операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету.

7. Оплата виконаних відповідно до тристоронніх договорів робіт здійснюється на підставі актів приймання виконаних робіт (типова форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3), підписаних у встановленому порядку уповноваженими представниками головного управління, виконавців робіт та відповідних сільських (селищних) рад.

8. Виконані роботи передаються відповідним сільським (селищним) радам згідно з актом прийняття-передачі виконаних робіт за формою, затвердженою наказом головного управління.

3. Звітність і контроль

1. Головне управління щомісяця до 2 числа забезпечує подання головному фінансовому управлінню облдержадміністрації звіту про використання коштів.

2. Відповідальність за виконані роботи та внесення даних до актів виконаних робіт несуть виконавці робіт та відповідно сільські (селищні) голови.

3. Контроль за використанням бюджетних коштів покладається на головне управління.

4. Відповідальність за цільове та законне використання бюджетних коштів несе головне управління.