ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05 листопада 2012 року                        м.Луцьк				          № 464

Про стан виконання Закону України від 20 лютого 2003 року

№ 555-IV «Про альтернативні джерела енергії», постанови

Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243

«Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

на 2010 – 2015 роки», доручення Президента України

від 22 серпня 2011 року № 1-1/1844

За 9 місяців 2012 року впроваджено 959 енергозберігаючих заходів, на що використано 126,1 млн. грн., що на 12,7 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2011 року.

Здійсненими заходами за звітний період досягнуто економію ПЕР в обсязі 36,2 тис. т.у.п., що становить 5,22 відсотка від загального енергоспоживання господарського комплексу області.

На реалізацію енергозберігаючих заходів у бюджетній сфері за 9 місяців 2012 року спрямовано 35,8 млн. грн., що на 23,6 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

За січень – вересень цього року здійснено заміну 101 одиниці котельного обладнання (на 59 одиниць більше, ніж за відповідний період минулого року). Натомість газоспоживаючих установлено 24 котли на тверде паливо, завдяки чому в паливно-енергетичному балансі області буде заміщено 534 тис. куб. м імпортованого природного газу вартістю майже 2,25 млн. гривень.

Разом з тим, аналіз стану реалізації енергозберігаючих заходів у 2012 році свідчить про певні недоліки. Зокрема, недостатні темпи переведення котелень підприємств комунальної теплоенергетики з природного газу на інші види палива. Залучення інвестиційних ресурсів для реконструкції систем теплозабезпечення майже не здійснювалося.

Повільними темпами здійснюється переведення котелень бюджетних закладів з газового на альтернативне паливо, не в повному обсязі використовуються можливості впровадження в закладах бюджетної сфери електроопалення та енергоощадних систем освітлення.

Відповідно до пункту 2 статті 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 року № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки», доручення Президента України від 22 серпня 2011 року         № 1-1/1844, з метою забезпечення виконання завдань Регіональної програми підвищення енергоефективності області на 2011 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 13 травня 2011 року № 4/16, ураховуючи рішення колегії обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2012 року № 4/3:

1. ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1) голів районних державних адміністрацій в установленому законодавством порядку:

- проаналізувати стан виконання завдань програм з енергоефективності за 9 місяців 2012 року, ефективність використання бюджетних коштів на реалізацію енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери та на підприємствах житлово-комунального господарства;

- до 1 грудня 2012 року розробити додаткові заходи щодо підвищення у 2013 році ефективності використання енергоносіїв та зниження рівня споживання природного газу зазначеними споживачами і подати їх для опрацювання головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації;

- забезпечити:

у 2012 році дотримання лімітної дисципліни споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами та організаціями і зменшити їх енергоспоживання за рахунок реалізованих енергозберігаючих заходів не менше ніж на 5 відсотків порівняно з 2011 роком;

у 2013 році зменшення споживання природного газу в закладах бюджетної сфери та теплопостачальними підприємствами на 10 відсотків порівняно з 2012 роком;

- продовжити роботу з установлення енергоефективних систем зовнішнього освітлення на підпорядкованій території, уживати заходів щодо залучення на цю мету позабюджетних коштів;

2) голів районних державних адміністрацій, головних розпорядників коштів обласного бюджету в установленому законодавством порядку:

- забезпечити проведення енергоаудиту в підпорядкованих бюджетних закладах;

- проводити реконструкцію систем теплопостачання в закладах бюджетної сфери шляхом переведення частини закладів з газового на тверде паливо;

- упроваджувати заходи з освітлення закладів бюджетної сфери з використанням енергозберігаючих джерел світла; про обсяги упровадження інформувати головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом;

- збільшити у 2013 році використання торфобрикетів, дров паливних, відходів деревообробки для потреб теплозабезпечення підпорядкованих закладів бюджетної сфери і довести їх частку в структурі використання палива у розрізі адміністративно-територіальних одиниць до 40 відсотків;

3) голів районних державних адміністрацій спільно з головним управлінням Держземагентства в області (В.Василенко) до 1 грудня 2012 року подати облдержадміністрації пропозиції щодо створення плантацій енергетичної верби (не менше 50 тис. га) на землях несільськогосподарського призначення та укласти відповідні угоди із зацікавленими суб’єктами господарювання;

4) головні управління обласної державної адміністрації: фінансове (І.Никитюк), архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства (Ю.Куц), промисловості та розвитку інфраструктури (Л.Кирильчук) в установленому законодавством порядку передбачити у проекті обласного бюджету на 2013 рік кошти на реалізацію Регіональної програми підвищення енергоефективності області на 2011 – 2015 роки (у тому числі на компенсацію відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики фізичним особам на енергоощадні заходи та здійснення робіт з популяризації енергоекономічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері);

5) головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації забезпечити розроблення й подання на розгляд чергового засідання колегії облдержадміністрації проекту змін до Регіональної програми підвищення енергоефективності області на 2011 – 2015 роки.

2. РЕКОМЕНДУЮ:

1) міським (міст обласного значення) головам в установленому законодавством порядку:

- забезпечити виконання завдань, визначених абзацами другим – сьомим підпункту 1) та другим – п’ятим підпункту 2) пункту 1 цього розпорядження;

- до 1 січня 2013 року розробити заходи з переведення котелень підприємств комунальної теплоенергетики з природного газу на інші види палива із залученням інвестиційних ресурсів для їх реконструкції й подати їх головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації для узагальнення;

2) Ковельському міському голові О.Кіндеру, Луцькому – М.Романюку до 15 січня 2013 року опрацювати пропозиції Державного підприємства «ГрінЕнерго» щодо створення енергетичних комплексів (когенераційних установок) потужністю 6 – 18 МВт на базі комунальних теплогенеруючих підприємств з використанням як палива деревної біомаси, про результати інформувати облдержадміністрацію.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації О.Башкаленка.

Голова                  						                               Б.КЛІМЧУК

Кирильчук  778 116