До розділу УІ проекту Програми

ЗАХОДИ

з реалізації Програми сприяння діяльності об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків у Волинській області на 2013 – 2015 роки

| № з/п | Зміст заходу | Виконавці | Термін виконання | Фінансування, тис. грн. |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Надання ініціативним групам мешканців будинків консультаційної допомоги з питань створення ОСББ | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | постійно |  |  |  |  |
| 2. | Створення обласної ради голів ОСББ як консультативно-дорадчого органу обласної державної адміністрації з питань реформування житлово-комунального господарства | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | І квартал 2013 року |  |  |  |  |
| 3. | Призначення у відповідних структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування осіб, відповідальних за організацію роботи зі створення та функціонування ОСББ | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | І квартал 2013 року |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Створення обласної та регіональних комісій (до складу яких уводяться представники ОСББ), які вивчатимуть проблемні питання діяльності ОСББ на Волині, сприятимуть поліпшенню нормативно-правової бази діяльності ОСББ, вирішенню проблем-них питань з монополістами | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | І квартал 2013 року |  |  |  |  |
| 5. | Проведення круглих столів, громадських слухань, зустрічей з метою обміну досвідом з питань утримання житла об’єднаннями спів-власників багатоквартирних будинків | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | постійно |  |  |  |  |
| 6. | Допомога керівникам ОСББ у проведенні обстеження технічного стану житлових будинків | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | постійно |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Надання допомоги ОСББ у відновленні технічної документації на будинки, планів інженерних мереж, документації з розмежування меж прибудинкових територій | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | постійно |  |  |  |  |
| 8. | Сприяння ОСББ у залученні їх до участі в пільговому кредитуванні для проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту будинків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 599 | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | постійно | 7 000 – ДБ* | 8000 – ДБ* | 9 000 – ДБ* |  |
| 9. | Сприяння участі працівників органів місцевого самоврядування, райдерж- адміністрацій, голів ОСББ у всеукраїнських семінарах, навчаннях по питаннях діяльності ОСББ | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | постійно |  |  |  |  |
| 10. | Підготовка проектів і програм для участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах щодо сприяння розвитку ОСББ | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | постійно | сума коштів визначається умовами конкурсу |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11. | Розробка Положення про проведення обласного конкурсу на краще ОСББ | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | 2013 рік | сума коштів визначається Положенням про проведення конкурсу |  |  |  |
| 12. | Підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій, працівників комунальних підприємств та голів ОСББ з питань реформування і розвитку житлово-комунального господарства | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | постійно |  |  |  |  |
| 13. | Підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення питань утримання житлового фонду, створення і функціонування ОСББ | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | постійно |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14. | Поліпшення технічних характеристик будинків (проведення капітальних ремонтів житлових будинків на умовах співфінансування, підвищення енерго-ефективності будівель, установлення засобів обліку) | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації, ОСББ | 2013 – 2015 роки | 2000 – ОБ** 4000 – МБ*** 500 – ОСББ | 3000 – ОБ** 5000 – МБ*** 700– ОСББ | 4000 – ОБ** 6000 – МБ*** 1000 – ОСББ |  |
| 15. | Підготовка інформаційних матеріалів, друкування букле-тів, розміщення інформації щодо створення ОСББ | виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | постійно | 200 – МБ*** | 250 – МБ*** | 350 – МБ*** |  |
| 16. | Створення рекламного ролика для показу на телебаченні з метою поширення кращого досвіду діяльності ОСББ | головне управління містобудування, архітектури та житлово-комуналь-ного господарства облдержадміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністрації | 2013 рік |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО: |  | 51000 | 13700 | 16950 | 20350 |  |

ДБ* – державний бюджет, ОБ** – обласний бюджет, МБ*** – місцевий бюджет, ОСББ – кошти ОСББ