|  |  | Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 8.05.2012 № 189 (у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.12.2012 № 587) |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЛІК

об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з соціально-економічного розвитку окремих територій області

| Найменування об’єкта, його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Проектна потужність відповідних одиниць | Кошторисна вартість об’єкта, тис. гривень |  | Ступінь будівельної готовності,% | Обсяг фінансування за рахунок (тис. гривень): |  |  |  |  |  | Форма власності | Позитивний комплексний висновок експертизи (експе-ртний звіт «Укрбудексперти-зи»), дата, номер | Вид проектної документації, ким затверджена, дата, номер | Уведення в експлуатацію відповідних одиниць | Найменування , коли і ким затверджено програмний (прогнозний) документ економічного і соціального розвитку регіону, якому відповідає об’єкт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | Залишок на 01.01.2012 |  | Усього, тис. гривень | Субвенції |  |  | Місцевого бюджету |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Обсяг фінансування | Зміни: збільшення (+), зменшення (-) | Остаточний обсяг фінансування |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Усього: |  |  |  |  |  | 83383,75426 | 73200 |  | 73200 | 10183,75426 |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво об’єктів інфраструктури ко-мунальної власності |  |  |  |  |  | 83235,18606 | 73051,4318 |  | 73051,4318 | 10183,75426 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів наповнюваністю 356 учнів с.Карпилівка Ківерцівського району – будівництво II черги | 1993-2012 | 356 учн. місць | 16235,532 | 11408,3 | 100 | 9460 | 7960 |  | 7960 | 1500 |  | ко-му-наль-на | філія ДП «Укрдержбудекспертиза» від 27.12.11 № 2266/03-716-11, від 13.03.12 № 349/03-113-12 | РП наказ головно го управління від 13.03.12 №27 | 356 учн. місць | Програма економічно го і соціального розвитку області на 2012 рік (рі-шення обла-сної ради від 27.12.11 № 8/4) |
| 2. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів наповнюваністю 300 учнів с.Видраниця Ратнівського району – будівництво III черги (блок № 3) | 2011-2012 | 300 учн. місць | 10361,93 | 7401,331 | 100 | 3826,07806 | 2724,9328 |  | 2724,9328 |  | 1101,14526 | ко- му-наль-на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 08.02.12 № 107/03-714-11 | РП наказ голов-ного управ-ління від 08.02.12 №15 | 300 учн. місць | -//- |
| 3. Місцевий пункт пропуску «Гута - Отчино» Ратнівського району – будівництво | 2012 | 8роб. місць 300 тран-спорт-них засобів | 4059,116 | 4059,116 | 35 | 4029,5 | 3800 |  | 3800 |  | 229,5 | ко- му-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» № 1318/03-102-12 від 27.06.12 | РП наказ голов-ного управлін- ня від 10.07.12 № 91 | 8роб. місць 300 тран-спорт-них засобів | -//- |
| 4. Центральна районна лікарня смт Іваничі. - будівництво | 1988-2013 | 124 ліжка | 49875,656 | 42544,303 |  | 16098,764 | 14300 |  | 14300 |  | 1798,764 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 04.08.11 №1402/03-501-11 | РП розпо-рядження голови ОДА від 05.08.11 №322 | 124 ліжка | -//- |
| 5. Школа з дитсадком в 55 мікрорайоні м.Луцька – будівництво | 2011-2013 | 630 учн. місць200 місць дит-садок | 98099,434 | 93099,7 |  | 25030 | 24780 |  | 24780 |  | 250 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 30.09.11 №795/03-93-11 | РП розпо-рядження голови ОДА від 05.10.11 № 396 | 200 місць дит-садок | -//- |
| 6. Котельня для теплопостачання житлового масиву в районі вулиць Відродження та Заводська у м.Ковелі (реконструкція теплових мереж та встановлення когенераційної установки) – будівництво | 2007-2013 | 18 мВт | 8702,326 | 8702,326 | 100 | 3536 | 3536 |  | 3536 |  | - | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 03.08.2012№1771/03-565-12 | РП наказ головно-го управ-ління від 07.08.12 №107 | 18 мВт | -//- |
| 7. Напірний колектор побутової каналізації на території Шацького національного парку від санаторію «Лісова пісня» з підключенням побутової каналізації с.Мельники до очисних споруд смт Шацьк із збільшенням їх потужності на 1000 м3/добу – будівництво | 2012-2013 |  | 24417,608 | 24417,608 |  | 362,24 | 203,415 |  | 203,415 |  | 158,825 | кому-наль- на |  | РП |  | -//- |
| 8. Пам’ятка архітекту-ри місцевого значення Будинок І.Ф.Стравін-ського в м.Устилуг Володимир-Волинського району – реставрація та ремонт | 2012 | 352,7 кв.м | 2915,632 | 2915,632 | 70 | 3191,985 | 3060,485 |  | 3060,485 |  | 131,5 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 18.06.12 №1211/03-241-12 | РП наказ головно-го управлін-ня від 18.06.12 №77 | 352,7 кв.м | -//- |
| 9.Добудова класних кімнат та їдальні школи в с.Мостище Камінь-Каширського району - будівництво | 2011-2012 | 130 учн. місць | 11949,053 | 5561,816 | 100 | 1932,871 | 1340 |  | 1340 |  | 592,871 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 13.12.11 №2169/03-733-11 | РП наказ головно-го управ-ління від 15.12.11 №138 | 130 учн. місць | -//- |
| 10. Загальноосвітня школа I-III ст. у с.Білин Ковельського району - будівництво | 2011-2012 | 196 учн. місць | 22559,677 | 20061,824 | 30 | 302,923 | 302,923 |  | 302,923 |  |  | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 11.02.12 №265/03-623-10 | РП наказ головно-го управ-ління від 10.05.11 №49 | 196 учн. місць | -//- |
| 11. Загальноосвітня школа I-III ст. в с.Любохини Старовижівського району - будівництво | 2012 | 198 учн. місць | 34346,869 | 31546,869 | 25 | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» №2684/03-557-10 від 03.12.10 | РП розпо-рядження голови ОДА від 07.11.11 №403 | 198 учн. місць | -//- |
| 12. Боксове відділення для лікування хворих на полірезистентні форми туберкульозу обласного проти-туберкульозного об’єднання у м.Луцьку, вул.Львівська, 50 – реконструкція | 2012 | 467,4 кв.м | 3811,474 | 3811,474 | 100 | 2503,402 | 2200 |  | 2200 |  | 303,402 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 06.04.2012№539/03-196-12 | РП наказ головного управ-ління від 17.04.12 №39 | 467,4 кв.м | Регіональна програма буді-вництва, реко-нструкції та модернізації об’єктів інфра-структури до 2015 року (розпоряджен-ня голови ОДА від 25.07.11 №305) |
| 13.Поліклініка на вул.Івасюка у м.Ковелі (І черга будівництва-поліклініка для дорослих на 800 відвідувань) -будівництво | 2011-2014 | 800 відвідувань | 51965,524 | 51965,524 |  | 1700 | 1700 |  | 1700 |  |  | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 17.05.12 №885/03-444-11 | РП Наказ відділу комунального гос-подарства Ковельсь-кої МР від 24.05.12 №157-р | 800 відвідувань | Регіональна програма буді-вництва, реко-нструкції та модернізації об’єктів інфра-структури до 2015 року (розпоряджен-ня голови ОДА від 25.07.11 №305) |
| 14.Будівництво дитячого садка на 36 місць НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Мельники Шацького району | 2012 | 36 місць | 4005,218 | 4005,218 | 100 | 2120 | 520 |  | 520 |  | 1600 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 18.05.12 №888/03-356-12 | РП наказ голов-ного управлінь-ня від 18.05.12 № 58 | 36 місць | Програма економічного і соціального розвитку області на 2012 рік (рі-шення обла-сної ради від 27.12.11 №8/4) |
| 15. Капітальний ремонт системи водопостачання на вул. Шковороди та Садовій у смт Шацьк | 2012 | 676 м.п. | 2243,503 | 2243,503 | 80 | 903,855 | 840 |  | 840 |  | 63,855 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 24.09.12р.№2304/03-597-12 | РП наказ головного управлінь-ня від 24.09.12 №133 | 676 м.п. | - Програма економічного і соціального розвитку Шацького району(рішен-ня районної ради від 21.02.12 №12/5) |
| 16.Реконструкція котельні з навісом загальноосвітньої школи №1 з встановленням твердопаливних котлів, вул. Центральна,50, смт Ратне | 2012 | 126,95/40,5м2 | 925,42 | 925,42 |  | 469,499 | 469,499 |  | 469,499 |  |  | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 16.10.12 №2661/03-872-12 | РП наказ головного управлін-ня від 24.10.12 №160 | 126,95/40,5м2 | - Програма економічного і соціального розвитку Ратнівського району на 2012 рік (рішення районної ради від 24.02.12 №13/2) |
| 17.Будівництво дитячого садка у с.Жидичин Ківерцівського району | 2012 | 60 місць | 6135,168 | 6135,168 | 100 | 200 | 100 |  | 100 |  | 70 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 24.07.12 №1599/03-403-12: від 11.12.12 №3250/03-1204-12 | РП наказ головного управлін-ня від 24.07.12 №99 від 14.12.12 №182 | 60 місць | Програма економічного і соціального розвитку області на 2012 рік (рі-шення обла-сної ради від 27.12.11 №8/4) |
| 18.Капремонт (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Жидичин Ківерцівського району | 2012 |  | 400,338 | 400,338 | 100 | 380 | 380 |  | 380 |  |  | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 22.10.12 №2705/03-1022-12 | РП наказ голов-ного управ-ління від 22.10.12 №158 |  | -//- |
| 19.Капітальний ремонт спального корпусу №5 Волинського обласного санаторію «Лісова пісня» в с.Гаївка Шацького району | 2012 |  | 362,208 | 362,208 | 100 | 344,177 | 344,177 |  | 344,177 |  |  | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 29.10.12 №2816/03-1052-12 | РП наказ голов-ного управ-ління від 01.11.12 №162 |  | -//- |
| 20.Реконструкція нежитлових приміщень під лабораторний корпус обласного територіального протитуберкульозно- го об’єднання на вул.Львівській,50 у м.Луцьку | 2012 |  | 1364,834 | 1364,834 |  | 800 | 800 |  | 800 |  |  | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 11.12.12 №3240/03-1218-12 | РП наказ голов-ного управ-ління від 27.12.12 №191 |  | Регіональна програма буді-вництва, реко-нструкції та модернізації об’єктів інфра-структури до 2015 року (розпоряджен-ня голови ОДА від 25.07.11 №305) |
| 21.Реконструкція 2-х груп ДНЗ в смт.Олика Ківерцівського району | 2012 |  | 1054,947 | 1054,947 | 100 | 448,296 | 150 |  | 150 |  | 298,296 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 25.09.12 №2361/03-919-12; 10.09.12 №2123/03-827-12; 21.02.12 №228/03-52-12 | РП наказ головного управлін-ня від 26.09.12 № 137; 17.09.12 №129; 28.02.12 №22 |  | Програма економічного і соціального розвитку області на 2012 рік (рі-шення обла-сної ради від 27.12.11 №8/4) |
| 22.Добудова будівлі незавершеного будівництва під дитячий садок на вул.Лесі Українки в с.Комарово Маневицького району-будівництво | 2012 | 30 місць | 3004,110 | 3004,110 | 100 | 323,846 | 110 |  | 110 |  | 213,846 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 26.03.12 № 458/03-145-12 | РП наказ головного управлін-ня від 27.03.12 №32 | 30 місць | -//- |
| 23.Будівництво дитячого садка на вул.Шкільній,3 у с.Городок Маневицького району | 2012 | 30 місць | 3199,187 | 3199,187 | 100 | 200 | 200 |  | 200 |  |  | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 17.05.12 №887/03-12; 18.12.12 №3313/03-1238-12 | РП наказ головного управлін-ня від 07.08.12 №107; 18.12.12 №185 | 30 місць | -//- |
| 24.Будівництво каналізаційної мережі селища цукрового заводу (підключення до міських мереж водовідведення) у м.Володимирі-Волинському | 2012 | 2652м.п. | 1037,822 | 1037,822 |  | 660 | 660 |  | 660 |  |  | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 05.10.12 № 2518/03-941-12 | РП наказ головного управлін-ня від 27.12.12 №191 | 2652м.п. | Регіональна програма буді-вництва, реко-нструкції та модернізації об’єктів інфра-структури до 2015 року (розпоряджен-ня голови ОДА від 25.07.11 №305) |
| 25.Капітальний ремонт паталого-анатомічного корпусу на вул.Стефаника,3 у м.Луцьку | 2012 |  | 895,997 | 895,997 | 100 | 648 | 50 |  | 50 |  | 598 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 26.04.12 № 669/03-278-12 | РП наказ головного управлін-ня від 26.04.12 № 45 |  | -//- |
| 26.Капітальний ремонт ліфтової шахти із заміною пасажирського ліфта адміністративного будинку обласної ради, м.Луцьк, майдан Київський,9 | 2012 |  | 571,592 | 571,592 |  | 313,75 | 300 |  | 300 |  | 13,75 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 10.10.12 №2572/03-990-12; 09.10.12 №2574/03-991-12 | РП наказ головного управлін-ня від 10.10.12 № 150 |  | -//- |
| 27.Капітальний ремонт системи опалення і котельні ДНЗ у с.Переспа Рожищенського району | 2012 |  | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 90 |  |  | кому-наль- на |  | РП |  | -//- |
| 28.Реконструкція ліфтової шахти із заміною обладнання інфекційної лікарні у м.Луцьку | 2012 | в/п 1275кг | 774,157 | 774,157 |  | 304 | 15 |  | 15 |  | 289 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 17.10.12 №2707/03-1023-12; 18.10.12 №2709/03-1024-12 | РП наказ головного управлін-ня від 22.10.12 № 158 |  | -//- |
| 29.Реконструкція зовнішніх теплових мереж Ратнівської центральної районної лікарні на вул.Газіна,64 в смт.Ратне (ІІ черга) | 2012 |  | 1028,574 | 1028,574 | 100 | 801 | 50 |  | 50 |  | 751 | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 26.06.12 № 1303/03-516-12 | РП наказ головного управлін-ня від 27.06.12 № 81 |  | - Програма економічного і соціального розвитку Ратнівського району на 2012 рік (рішення районної ради від 24.02.12 №13/2) |
| 30. Встановлення котла і димової труби у ДНЗ с.Переспа Рожищенського району | 2012 |  | 65 | 0 | 65 |  | 65 |  | 65 |  |  | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 20.12.12 №3332/03-1255-12 | Рішення с/р від 23.11.2012 №19/16 | 0,66 КВт | - Програма економічного і соціального розвитку Рожищенського району від 2.03.12 р. №15/6 |
| Погашення бюджет-ної заборгованості |  |  |  |  |  | 148,5682 |  |  | 148,5682 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капітальний ремонт покрівлі Ковельського навчально-виховного комплексу № 11 у м.Ковелі (погашення заборгованості) | 2011-2012 | 2148 кв.м | 2068,868 | 668,868 | 70 | 148,5682 | 148,5682 |  | 148,5682 |  |  | кому-наль- на | філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» від 16.08.11 №1465/03-491-11 | РП наказ головного управління від 19.09.11№95 | 2148 кв.м | Програма економічного і соціального розвитку м.Ковеля від 10.02.11 №4 |