## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

23 травня 2014 року                          м.Луцьк                                                     № 168

Про забезпечення своєчасної підготовки та

сталого функціонування господарства області

в опалювальний сезон 2014 – 2015 років

Відповідно до статей 16, 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення своєчасної підготовки та сталого функціонування господарства області в опалювальний сезон 2014 – 2015 років, а також недопущення недоліків, що мали місце в попередньому опалювальному сезоні, враховуючи рішення колегії обласної державної адміністрації від 29 квітня 2014 року № 1/3:

1. ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1) голів районних державних адміністрацій в установленому законодавством порядку:

- розробити заходи з підготовки житлово-комунального господарства області та соціальної сфери, технологічних об’єктів теплопостачання, водопровідно-каналізаційного, дорожньо-мостового господарства, багатоквартирного житлового фонду, у тому числі, що перебуває на балансі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до сталого функціонування в умовах осінньо-зимового періоду  2014 – 2015  років (далі – Заходи) і подати їх до 25 травня 2014 року департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації;

- звіти про виконання Заходів подавати, починаючи з 01 червня 2014 року до 01 жовтня цього року, двічі на місяць станом на 1 та 15 числа департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації за встановленою формою звітності ЖКГ (зима);

- привести до початку опалювального сезону багатоквартирні житлові будинки на підпорядкованій території у належний протипожежний стан, здійснити необхідний обсяг робіт з перевірки та ремонту димовентиляційних каналів, оголовків димоходів, інженерних вводів до будинків;

- забезпечити своєчасне проведення у повному обсязі установами та організаціями, що фінансуються з місцевих бюджетів, розрахунків за спожиті енергоносії та надані житлово-комунальні послуги і за потреби в установленому порядку внести відповідні зміни до розписів та кошторисів бюджетних видатків до 30 червня 2014 року;

- ужити заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних у цьому році природного газу, електричної та теплової енергії, води і наданих послуг з водовідведення, а також забезпечення оплати поточного споживання енергоносіїв і житлово-комунальних послуг щомісяця згідно з договорами;

- сприяти укладанню теплопостачальними підприємствами договорів з    бюджетними установами та організаціями про споживання природного газу і теплової енергії в межах передбачених кошторисами коштів для їх оплати;

- активізувати претензійно-позовну роботу юридичних служб комунальних підприємств області з повернення боргів за надані житлово-комунальні послуги;

2) департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації до 30 травня 2014 року розробити та подати обласній державній адміністрації на затвердження заходи з підготовки господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років та показники рівня підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери районів та міст обласного значення до роботи в осінньо-зимовому періоді;

3) департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями забезпечити:

- постійний контроль за своєчасною підготовкою господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років і до початку опалювального сезону щомісяця, починаючи з червня 2014 року, інформувати обласну державну адміністрацію про хід підготовки за встановленою формою ЖКГ (зима);

- включення до регіональних і комплексних оперативних планів заходів щодо запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також упровадження системи їх раннього виявлення та оповіщення;

- до 25 травня 2014 року організацію робіт з коригування або встановлення відповідними органами в населених пунктах області економічно обґрунтованих тарифів на послуги з теплопостачання у зв’язку зі зміною ціни на природний газ;

- реалізацію енергозберігаючих заходів і проектів, спрямованих на переведення теплогенеруючих об’єктів з природного газу на альтернативні види палива.

2. РЕКОМЕНДУЮ:

1) міським (міст обласного значення) головам забезпечити виконання завдань, визначених абзацами другим – сьомим підпункту 1) та                  підпункту 3)  пункту 1 цього розпорядження;

2) ПАТ «Волиньобленерго» (О.Білець) та ПАТ «Волиньгаз» (М.Коротя) ужити заходів, спрямованих на забезпечення безперебійного енергопостачання господарського комплексу області в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років.

3. Утворити обласний штаб із своєчасної підготовки та сталого функціонування господарства області в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років у складі згідно з додатком.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова                                    	                                              		   Г.ПУСТОВІТ

Бондарук 778 119