|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження голови обласної державної адміністрації 30.09.2014 № 385 |
| --- | --- | --- |

| ПЕРЕЛІК об'єктів і заходів, що фінансуються у 2014 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта, його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Обсяг заміщення (скоро-чення) споживання природного газу, тис. куб.м./рік | Вид палива на який переводи-тиметься котельня | Кошторисна вартість об'єкта, тис.гривень |  | Буді-вельна готов-ність (відсотків) | Обсяг фінансування у 2014 році, тис.гривень |  |  |  | Наявність проектної докумен-тації, експертиза (дата, №) |
|  |  |  |  |  | усього | Залишок на 01.01. 2014 |  | всього | з держав-ного бюджету | з місцевого бюджету | з інших джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Володимир-Волинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок в с.Льотниче Володимир-Волинського району Волинської області | вересень-жовтень 2014 -грудень 2014 року | 71,7 | дрова, торфо - брикет, вугілля | 555,016 | 555,016 | 0 | 555,016 | 538,816 | 16,2 |  | Філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» у Волин-ській області №1059/03-0720-14 від 18.09.2014 |

Продовження переліку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкція паливної ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Хобултова Володимир-Волинського району Волинської області | вересень-жовтень 2014 - грудень 2014 року | 30,3 | дрова, торфо - брикет, вугілля | 300,97 | 300,97 | 0 | 300,970 | 292,17 | 8,8 |  | Філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» у Волин-ській області №997/03-1470-13 від 10.09.2014 |
| 3. | Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІ ступенів у с.Верба Володимир-Волинського району Волинської області (І-а черга) | вересень-жовтень 2014 - грудень 2014 року | 11,7 | дрова, торфо - брикет, вугілля | 289,152 | 289,152 | 0 | 289,152 | 280,752 | 8,4 |  | Філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» у Волин-ській області №995/03-0667-14 від 10.09.2014 |
| Всього |  |  | 113,7 |  | 1145,138 | 1145,138 |  | 1145,138 | 1111,738 | 33,4 |  |  |

Продовження переліку

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реконструкція газової паливної ЗОШ с.Видерта Камінь-Каширського району з встановлен-ням твердопаливного котла із використан-ням альтернативних видів палива | вересень 2014 року - грудень 2014 року | 42 | торфо-брикет | 240,934 | 240,934 | 0 | 240,934 | 233,934 | 7 |  | Філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» у Волин-ській області №1054/03-0707-14 від 17.09.2014 |
|  |  | Всього |  | 42 |  | 240,934 | 240,934 |  | 240,934 | 233,934 | 7 |  |  |
| Луцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція котельні з встановленням котлів на твердому паливі в загально-освітній школі І-ІІІ ступенів с.Садів Луцького району Волинської області |  | 2014- грудень 2014 року | 20 | торфо-брикет | 397,913 | 397,913 | 0 | 397,913 | 386,313 | 11,6 |  | на експертизі |

Продовження переліку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкція котель-ні з встановленням котлів на твердому паливі в загально-освітній школі І-ІІІ ступенів у с.Ратнів Луцького району Волинської області | 2014- грудень 2014 року | 35 | торфо-брикет | 395,539 | 395,539 | 0 | 395,539 | 383,939 | 11,6 |  | на експертизі |
|  | Всього |  | 55 |  | 793,452 | 793,452 |  | 793,452 | 770,252 | 23,2 |  |  |
| Любешівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація (реконструкція) котельні із заміною газових котлів та переведення котельні на альтернативні види палива загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Бірки Любешівського району Волинської області | вересень 2014 року - грудень 2014 року | 68 | торфо-брикет | 645,426 | 645,426 | 0 | 645,426 | 626,626 | 18,8 |  | Філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» у Волин-ській області №960/03-0592-14 від 29.08.2014 |

Продовження переліку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Капітальний ремонт котельні школи в с.Велика Глуша Любешівського району | 2014- грудень 2014 року | 80 | торфо-брикет | 516,833 | 516,833 | 0 | 516,833 | 501,733 | 15,1 |  | Філія ДП"Укрдержбудексперти-за" у Волинській області №1051/03-0149-14 від 17.09.2014 |
|  | Всього |  | 148 |  | 1162,259 | 1162,259 |  | 1162,259 | 1128,359 | 33,9 |  |  |
| м.Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція газової котельні з встановленням твердопаливного котла на альтернатив-них видах палива по вул.20 Липня, 21К в м.Володимирі- Волинському | 2014- грудень 2014 року | 54 | відходи дерево-обробки, дрова | 579,935 | 579,935 | 0 | 579,935 | 563,035 | 16,9 |  | на експертизі |
| 2. | Реконструкція газової котельні з встановленням твердопаливного котла на альтернатив-них видах палива по вул. Луцька, 146К в м.Володимирі-Волинському | 2014- грудень 2014 року | 200 | відходи дерево-обробки, дрова | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 1310,7 | 39,3 |  | на експертизі |

Продовження переліку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Реконструкція газової котельні з встановленням твердопаливних котлів на альтернативних видах палива по вул. Павлова 20К в м.Володимирі- Волинському | 2014- грудень 2014 року | 163 | відходи дерево-обробки, дрова | 1202,671 | 1202,671 | 0 | 1202,671 | 1167,641 | 35,03 |  | на експертизі |
|  | Всього |  | 417 |  | 3132,606 | 3132,606 |  | 3132,606 | 3041,376 | 91,193 |  |  |
| м.Ковель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція газової котельні із встановленням 2-х твердопаливних котлів КАЛВІС-950 по вул Котляревського, 4, м.Ковель | 2014- грудень 2014 року | 320 | відходи дерево-обробки, дрова | 983,757 | 983,757 | 0 | 983,757 | 955,057 | 28,7 |  | на експертизі |
| 2. | Реконструкція газової котельні із заміною 4-х котлів НІІСТУ-5 на 3 твердопаливні котли Кальвіс-950 по вул.Левицького,1, м.Ковель | 2014- грудень 2014 року | 338 | відходи дерево-обробки, дрова | 998,357 | 998,357 | 0 | 998,357 | 969,257 | 29,1 |  | на експертизі |

Продовження переліку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Реконструкція газової котельні із заміною 6-х котлів НІІСТУ-5 на 3 твердопаливні котли Кальвіс-950 по вул. Незалежності, 50, м.Ковель | 2014- грудень 2014 року | 450 | відходи дерево-обробки, дрова | 985,178 | 985,178 | 0 | 985,178 | 956,478 | 28,7 |  | на експертизі |
|  | Всього |  | 1108 |  | 2967,292 | 2967,292 |  | 2967,292 | 2880,792 | 86,5 |  |  |
| управління охорони здоров'я ОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Будівництво котельні із встановленням котла на альтернативне паливо в обласному територіальному медичному протитуберкульозному об'єднанні в м.Луцьк, вул. Львівська,50 | 2014- грудень 2014 року | 220,9 | тирса, дрібна щепа, пелети | 2500,372 | 2500,372 | 0 | 2500,372 | 2427,572 | 72,8 |  | Філія ДП "Укрдерж-будекспер-тиза" у Волинській області №1062/03-0133-14 від 18.09.2014 |

Продовження переліку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкція котельні із встановленням котла на альтернативне паливо в Ківерцівському медичному коледжі | 2014- грудень 2014 року | 70,31 | тирса, дрібна щепа, пелети | 537,377 | 537,377 | 0 | 537,377 | 521,677 | 15,7 |  | на експертизі |
|  | Всього |  | 291,21 |  | 3037,749 | 3037,749 |  | 3037,749 | 2949,249 | 88,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  | 12479,4 | 12479,4 |  | 12479,4 | 12115,7 | 363,7 |  |  |