|  |  | Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації 30.09.2014 № 385 (у редакції розпорядження голови обласної державної адміністрації 04.11.2014 № 463 |
| --- | --- | --- |

| ПЕРЕЛІК об'єктів і заходів, що фінансуються у 2014 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта, його місцезнаходження | Рік початку і закінчення будівництва | Кошторисна вартість об'єкта, тис.гривень |  | Буді-вельна готов-ність (відсотків) | Обсяг фінансування у 2014 році, тис.гривень |  |  |  | Наявність проектної докумен-тації, експертизи (дата, №) |
|  |  |  | усього | Залишок на 01.01. 2014 |  | всього | з держав-ного бюджету | з місцевого бюджету | з інших джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Володимир-Волинський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів навчально-виховного комплексу ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий садок в с.Льотниче Володимир-Волинського району Волинської області | вересень-жовтень 2014 -грудень 2014 року | 555,016 | 555,016 | 0 | 555,016 | 538,816 | 16,2 |  | Філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» у Волинській області №1059/03-0720-14 від 18.09.2014 |

Продовження переліку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкція паливної ЗОШ І-ІІІ ступенів у с.Хобултова Володимир-Волинського району Волинської області | вересень-жовтень 2014 - грудень 2014 року | 300,97 | 300,97 | 0 | 300,970 | 292,17 | 8,8 |  | Філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» у Волинській області №997/03-1470-13 від 10.09.2014 |
| 3. | Реконструкція котельні ЗОШ І-ІІ ступенів у с.Верба Володимир-Волинського району Волинської області (І-а черга) | вересень-жовтень 2014 - грудень 2014 року | 289,152 | 289,152 | 0 | 289,152 | 280,752 | 8,4 |  | Філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» у Волинській області №995/03-0667-14 від 10.09.2014 |
| Всього |  |  | 1145,138 | 1145,138 |  | 1145,138 | 1111,738 | 33,4 |  |  |

Продовження переліку

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камінь-Каширський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реконструкція газової паливної ЗОШ с.Видерта Камінь-Каширського району з встановленням твердопаливного котла із використанням альтернативних видів палива | вересень 2014 року - листопад 2014 року | 240,934 | 240,934 | 0 | 240,934 | 233,934 | 7 |  | Філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» у Волинській області №1054/03-0707-14 від 17.09.2014 |
|  |  | Всього |  | 240,934 | 240,934 |  | 240,934 | 233,934 | 7 |  |  |
| Луцький район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція котельні з встановленням котлів на твердому паливі в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів с.Садів Луцького району Волинської області |  | 2014 - грудень 2014 року | 397,913 | 397,913 | 0 | 397,913 | 386,313 | 11,6 |  | Філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» у Волинській області №1408/03-0829-14 від 27.09.2014 |

Продовження переліку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкція котельні з встановленням котлів на твердому паливі в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у с.Ратнів Луцького району Волинської області | 2014 - грудень 2014 року | 395,539 | 395,539 | 0 | 395,539 | 383,939 | 11,6 |  | Філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» у Волинській області №1405/03-0828-14 від 27.09.2014 |
|  | Всього |  | 793,452 | 793,452 |  | 793,452 | 770,252 | 23,2 |  |  |
| Любешівський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернізація (реконструкція) котельні із заміною газових котлів та переведення котельні на альтернативні види палива загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с.Бірки Любешівського району Волинської області | вересень 2014 року - листопад 2014 року | 645,426 | 645,426 | 30 | 645,426 | 626,626 | 18,8 |  | Філія ДП «Укрдерж-будекспер-тиза» у Волинській області №960/03-0592-14 від 29.08.2014 |

Продовження переліку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Капітальний ремонт котельні школи в с.Велика Глуша Любешівського району | 2014 - грудень 2014 року | 516,833 | 516,833 | 0 | 516,833 | 501,733 | 15,1 |  | Філія ДП"Укрдержбудекспертиза" у Волинській області №1051/03-0149-14 від 17.09.2014 |
|  | Всього |  | 1162,259 | 1162,259 |  | 1162,259 | 1128,359 | 33,9 |  |  |
| Турійський район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція системи тепло-постачання з встановленням твердо-паливного котла на альтернативному виді палива навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ст – дошкільний заклад» с.Ружин Ружинської сільської ради Турійського району | 2014 - грудень 2014 року | 244,938 | 244,938 | 0 | 244,938 | 239,115 | 5,823 |  | На експертизі |
| 2 | Реконструкція системи теплопоста-чання з встановленням двох електродних котлів навчально-виховного комплексу «Загально-освітня школа І ст. – дошкільний навчальний заклад» с. Селець Селецької сільської ради Турійського району | 2014- грудень 2014 року | 40,072 | 40,072 | 0 | 40,072 | 39,162 | 0,91 |  | На експертизі |
|  | Всього |  | 285,01 | 285,01 |  | 285,01 | 278,277 | 6,733 |  |  |
| Продовження переліку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| м.Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція газової котельні з встановленням твердопаливного котла на альтернативних видах палива по вул. 20 Липня, 21К в м.Володимирі- Волинському | 2014 - грудень 2014 року | 579,935 | 579,935 | 0 | 579,935 | 563,035 | 16,9 |  | Філія ДП"Укрдержбудекспертиза" у Волинській області №1138/03-0806-14 від 26.09.2014 |
| 2. | Реконструкція газової котельні з встановленням твердо паливного котла на альтернативних видах палива по вул. Луцька, 146К в м.Володимирі-Волинському | 2014 - грудень 2014 року | 1188,073 | 1188,073 | 0 | 1188,073 | 1153,469 | 34,604 |  | Філія ДП"Укрдержбудекспертиза" у Волинській області №1310/03-0905-14 від 15.10.2014 |
| 3. | Реконструкція газової котельні з встановленням твердопаливних котлів на альтернативних видах палива по вул. Павлова 20К в м.Володимирі-Волинському | 2014 - грудень 2014 року | 1198,392 | 1198,392 | 0 | 1198,392 | 1163,487 | 34,905 |  | Філія ДП"Укрдержбудекспертиза" у Волинській області №1402/03-0906-14 від 24.10.2014 |
|  | Всього |  | 2966,4 | 2966,4 |  | 2966,4 | 2879,991 | 86,409 |  |  |

Продовження переліку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м.Ковель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція газової котельні із встановленням 2-х твердопаливних котлів КАЛВІС-950 по вул. Котляревського, 4, м.Ковель | 2014 - грудень 2014 року | 983,757 | 983,757 | 69 | 983,757 | 955,057 | 28,7 |  | на експертизі |
| 2. | Реконструкція газової котельні із заміною 4-х котлів НІІСТУ-5 на 3 твердопаливні котли Кальвіс-950 по вул. Левицького,1, м.Ковель | 2014 - грудень 2014 року | 998,357 | 998,357 | 28 | 998,357 | 969,257 | 29,1 |  | Філія ДП"Укрдержбудекспертиза" у Волинській області №1348/03-0836-14 від 17.10.2014 |
| 3. | Реконструкція газової котельні із заміною 6-х котлів НІІСТУ-5 на 3 твердопаливні котли Кальвіс-950 по вул. Незалежності, 50, м.Ковель | 2014 - грудень 2014 року | 985,178 | 985,178 | 48 | 985,178 | 956,478 | 28,7 |  | на експертизі |
|  | Всього |  | 2967,292 | 2967,292 |  | 2967,292 | 2880,792 | 86,5 |  |  |

Продовження переліку

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| управління охорони здоров'я ОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція котельні із вста-новленням котла на альтернативне паливо комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м.Луцьк, вул. Словацького,28 | 2014 - грудень 2014 року | 1190 | 1190 | 0 | 1190 | 1155,34 | 34,66 |  | Докумен-тація виготов-ляється |
| 2. | Встановлення твердопаливних котлів в існуючі паливні обласного наркологічного диспансеру, м.Луцьк, вул. Карбишева, 2 | 2014 - грудень 2014 року | 1190 | 1190 | 0 | 1190 | 1155,34 | 34,66 |  | Докумен-тація виготов-ляється |
| 3. | Реконструкція котельні із встановленням котла на альтернативне паливо в Ківерцівському медичному коледжі | 2014 - грудень 2014 року | 537,377 | 537,377 | 0 | 537,377 | 521,677 | 15,7 |  | Філія ДП"Укрдержбудекспертиза" у Волинській області №1314/03-076-14 від 15.10.2014 |
|  | Всього |  | 2917,38 | 2917,38 |  | 2917,377 | 2832,357 | 85,02 |  |  |
| Разом |  |  | 12477,9 | 12477,9 |  | 12477,9 | 12115,7 | 362,2 |  |  |