ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

19 січня 2017 року                           м.Луцьк                                                     № 15

Про результати реалізації інвестиційних проектів

у 2016 році

В області у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) реалізовувалось 22 інвестиційних проекти – 17 закладів освіти, водозабір, будинок культури, районний стадіон, районна лікарня, акушерсько-гінекологічний корпус обласного перинатального центру. На їх упровадження спрямовувалось 91,5 млн. гривень коштів ДФРР, з них: освоєно – 84,8 млн. гривень. Рівень їх освоєння коштів – 93 відсотки.

Усі зазначені об’єкти включені до Плану заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області, затвердженого рішенням обласної ради від 10 березня 2016 року № 3/20.

Із передбаченого обсягу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (далі – субвенція) у сумі 84,9 млн. гривень освоєно 77,6 млн. гривень. Рівень їх освоєння – 91 відсоток.

Не використання у повному обсязі зазначених коштів пов’язано, зокрема, з їх економією, що виникла у результаті проведення тендерних процедур, а в окремих випадках необхідність повторного їх проведення, спрямування вагомої частини коштів у ІV кварталі 2016 року.

Крім того освоєно 83 млн. гривень коштів відповідно до рішення обласної ради від 10 лютого 2016 року № 2/34 «Про обласний бюджет на 2016 рік» (зі змінами), та з урахуванням субвенцій з інших бюджетів обласному бюджету, що спрямовувались на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів комунальної власності. Рівень їх освоєння – 91 відсоток.

Разом з цим, під час будівництва об’єктів виникали певні труднощі, пов’язані з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації.  Також до переліку об’єктів, що фінансувались у 2016 році за рахунок коштів субвенції, включались об’єкти, назва яких не відповідала назві затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, що потребувало внесення змін до постанови та призвело до затягування процесу будівництва у часі.

З метою оперативного вирішення проблемних питань запроваджено практику проведення щотижневих нарад при голові облдержадміністрації за участю голів райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», протоколу наради в облдержадміністрації від 04 січня 2017 року № 2, з метою забезпечення підвищення ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів, спрямованих на реалізацію інвестиційних проектів необхідно:

1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ  розпорядникам коштів ДФРР, субвенції та місцевих бюджетів, що спрямовувались у 2016 році на реалізацію інвестиційних проектів та будівництво об’єктів та заходів в установленому законодавством порядку:

1) проведення детального аналізу причин та умов не освоєння у повному обсязі цих коштів, вжити заходи щодо ефективного їх використання;

2) уведення в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, які споруджувались за рахунок бюджетних коштів, та про результати поінформувати управління капітального будівництва облдержадміністрації у тижневий термін після отримання  декларації про готовність об’єкта до експлуатації та сертифіката відповідності.

2. ЗОБОВ’ЯЗАТИ голів райдержадміністрацій:

1) посилити роботу щодо надання якісної звітності з використання бюджетних коштів, визначити у структурах розвитку та інвестицій райдержадміністрацій посаду спеціаліста, відповідального за реалізацію інвестиційних проектів у районі;

2) спільно з органами місцевого самоврядування організувати роботу та  забезпечити завершення у 2017 році незавершених будівництвом об’єктів, що споруджувались у 2016 році за рахунок бюджетних коштів, опрацювати джерела їх фінансування спільно з народними депутатами України, депутатами обласної ради.

3. ЗОБОВ’ЯЗАТИ керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головних розпорядників коштів обласного бюджету провести аналіз проектно-кошторисної документації об’єктів, розпочатих у минулих роках, та подати до 25 січня 2017 року управлінню капітального будівництва облдержадміністрації висновки та пропозиції щодо потреби їх фінансування  за кошти обласного бюджету у 2017 році.

Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації до 01 березня 2017 року на їх підставі забезпечити перегляд цих об’єктів, приведення у відповідність проектно-кошторисної документації та експертизи до вимог нормативних документів.

4. УСТАНОВИТИ, що:

1) управління капітального будівництва облдержадміністрації в установленому законодавством порядку виступає замовником та розпорядником коштів соціально-значимих інвестиційних проектів, що фінансуватимуться у 2017 році за рахунок бюджетних коштів;

2) для підвищення якості проектно-кошторисної документації, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на об’єкти будівництва, керівники профільних структурних підрозділів облдержадміністрації подають управлінню капітального будівництва облдержадміністрації пропозиції та висновки  щодо завдань із проектування об’єктів будівництва на підставі обґрунтованих вимог до планувальних, технологічних рішень та його основних параметрів.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації на їх підставі забезпечує перегляд проектно-кошторисної документації на ці об’єкти та, у разі необхідності, приведення її у відповідність до державних будівельних норм, забезпечує проходження експертизи.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації С.Кошарука.

Голова                                                                                                       В.ГУНЧИК

Павлова 778 130