## ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

10 травня 2018 року                          м.Луцьк                                                   № 271

Про підготовку господарства області

до опалювального сезону 2018 – 2019 років

Відповідно до статей 16, 20, 33, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення своєчасної підготовки та сталого функціонування господарства області в опалювальному періоді                   2018– 2019 років:

1. ЗОБОВ’ЯЗУЮ :

1) голів районних державних адміністрацій у встановленому законодавством порядку:

- розробити конкретні заходи з підготовки господарства області до сталого функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 2018 – 2019 років (далі – заходи) і до 15 травня 2018 року подати управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації для узагальнення;

- ужити заходів для погашення в повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних у цьому році природного газу, електричної та теплової енергії, води і наданих послуг з водовідведення, а також забезпечення оплати поточного споживання енергоносіїв і житлово-комунальних послуг щомісяця згідно з договорами;

- сприяти укладанню теплопостачальними підприємствами договорів з бюджетними установами та організаціями про споживання природного газу і теплової енергії в межах, передбачених кошторисами коштів для їх оплати;

- забезпечити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років з видачею паспортів та актів готовності до 01 жовтня 2018 року;

- під час підготовки житлових будинків та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років забезпечити проведення їх обстеження з метою забезпечення надійності та безпеки під час експлуатації;

- забезпечити обладнання лічильниками обліку теплової енергії багатоповерхових житлових будинків і закладів бюджетної сфери;

- забезпечити об’єкти соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров’я) резервними джерелами енергопостачання;

- забезпечити підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посипання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами й необхідну кількість посипкового матеріалу;

2

- продовжити роботу з переведення закладів бюджетної сфери й котелень комунальної теплоенергетики на альтернативні види палива із залученням коштів місцевих бюджетів та інвесторів;

- узяти на особистий контроль питання забезпечення одиноких престарілих громадян та сімей загиблих в АТО та під час ООС твердим паливом;

- звіти за встановленою формою ЖКГ (зима), починаючи з 01 червня 2018 року до 01 жовтня цього року включно, щомісяця двічі на місяць                    28 і 13 числа подавати управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації;

2) управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації:

- до 20 травня 2018 року розробити та затвердити заходи з підготовки господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років;

- спільно з виконкомами міських (міст обласного значення) рад, райдержадміністраціями та об’єднаними територіальними громадами забезпечити:

- постійний контроль за своєчасною підготовкою господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років і до початку опалювального сезону щомісяця, починаючи з 01 червня 2018 року, двічі на місяць 1 та                15 числа інформування Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України згідно з установленою формою ЖКГ (зима);

- включення до регіональних і комплексних оперативних планів заходів щодо запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також упровадження системи їх раннього виявлення та оповіщення.

2. РЕКОМЕНДУЮ:

1) міським (міст обласного значення) головам, головам об’єднаним територіальним громадам забезпечити виконання завдань, визначених  підпунктом 1 розпорядження;

2) ПАТ «Волиньобленерго» (В.Купчак), ПАТ «Волиньгаз» (М.Коротя) та ТОВ «ВолиньгазЗбут» (М.Тищук) ужити заходів, спрямованих на забезпечення безперебійного енергопостачання, газопостачання господарського комплексу області в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років.

3. Утворити робочу групу з вивчення та вирішення проблемних питань щодо підготовки господарства області до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років (далі – робоча група) згідно з додатком.

4. Робочій групі у липні – вересні цього року здійснити перевірку окремих міст, об’єднаних територіальних громад та районів з питань підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років.

5. Закріпити представників обласної державної адміністрації, відповідальних за підготовку господарства області до опалювального сезону 2018 – 2019 років (далі – відповідальні представники облдержадміністрації), згідно зі списком, що додається.

3

6. Відповідальним представникам облдержадміністрації взяти під особистий контроль питання підготовки відповідних територіальних одиниць до осінньо-зимового періоду 2018 – 2019 років.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації 	С.Кошарука.

Голова                                    	                                        		 О.САВЧЕНКО

Пиріг 778 119

Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації

10.05.2018 № 271

- СКЛАД

робочої групи з вивчення та вирішення проблемних питань

щодо підготовки господарства області до роботи в осінньо-зимовий період

2018 – 2019 років

| Голова робочої групи КОШАРУК - заступник голови Сергій Дмитрович обласної державної адміністрації заступник голови робочої групи ПИРІГ - начальник управління житлово-комунального Андрій Степанович господарства облдержадміністрації члени робочої групи: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВАЩЕНЮК Ігор Степанович | - | начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| ГОБОД Оксана Михайлівна | - | директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації |
| ГРУШОВІНЧУК Володимир Васильович | - | начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області (за згодою) |
| ДМИТРУК Валерій Юхимович | - | начальник управління культури облдержадміністрації |
| ЗАКУЗЕНИЙ Олександр Михайлович | - | радник патронатної служби апарату облдержадміністрації |
| КОРОТЯ - Мирослав Іванович | - | голова правління ПАТ «Волиньгаз» (за згодою) |
| КУПЧАК - Володимир Романович |  | голова правління ПрАТ «Волиньобленерго» (за згодою) |
| ЛУКАЩУК Віктор Володимирович | - 2 | начальник інспекції Держенергонагляду в області (за згодою) |
|  |  | продовження додатка |
| МИРКА Іван Іванович |  | директор департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації |
| ПЛАХОТНА Людмила Володимирівна |  | начальник управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації |

Заступник керівника апарату – начальник

організаційного управління апарату

обласної державної адміністрації                                                  В.Кривенюк

До розпорядження голови обласної державної адміністрації

10.05.2018 № 271

Список

відповідальних за підготовку господарства області до опалювального сезону 2018 – 2019 років

| № з/п | Назва району/міста | Представник облдержадміністрації | Посада |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Володимир-Волинський р-н | Томчук Микола Іванович | начальник управління містобудування і архітектури |
| 2. | Горохівський р-н | Юрченко Юрій Олександрович | заступник директора департаменту агропромислового розвитку – начальник управління розвитку виробничих галузей |
| 3. | Іваничівський р-н | Щесюк Олена Леонідівна | заступник начальника планово-технічного відділу управління капітального будівництва |
| 4. | Камінь-Каширський р-н | Дмитрук Валерій Юхимович | начальник управління культури |
| 5. | Ківерцівський р-н | Селедець Володимир Володимирович | заступник директора департаменту фінансів |
| 6. | Ковельський р-н | Руцький Валерій Костянтинович | заступник начальника управління охорони здоров’я |
| 7. | Локачинський р-н | Тимощук Вікторія Євгеніївна | заступник начальника управління екології та природних ресурсів – начальник відділу фінансово-економічної та організаційної діяльності |
| 8. | Луцький р-н | Кресак Юрій Юрійович | начальник управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції |

2

продовження списку

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Любомльський р-н | Плахотна Людмила Володимирівна | начальник управління освіти, науки та молоді |
| 10. | Любешівський р-н | Пиріг Андрій Степанович | начальник управління житлово-комунального господарства |
| 11. | Маневицький р-н | Дмитришин Ігор Ярославович | начальник відділу з питань фізичної культури та спорту |
| 12. | Ратнівський р-н | Сірбіненко Людмила Василівна | заступник директора департаменту соціального захисту населення –начальник управління соціального захисту населення |
| 13. | Рожищенський р-н | Онищук Алла Миколаївна | начальник служби у справах дітей |
| 14. | Старовижівський р-н | Сливка Віктор Петрович | заступник начальника управління з питань внутрішньої політики – начальник відділу аналізу, прогнозування суспільно-політичних процесів, зв’язків з суб’єктами політики та організації масових заходів |
| 15. | Турійський р-н | Блащук Олександр Аркадійович | начальник управління з питань цивільного захисту |
| 16. | Шацький р-н | Дробишинець Лілія Костянтинівна | заступник начальника юридичного управління – начальник відділу забезпечення діяльності керівництва обласної державної адміністрації та нагляду |
| 17. | м.Володимир-Волинський | Довгополюк Віктор Васильович | заступник директора департаменту інфраструктури та туризму – начальник управління капітального будівництва |

3

продовження списку

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | м.Ковель | Кошарук Сергій Дмитрович | заступник голови |
| 19. | м.Луцьк | Кривенюк Вячеслав Володимирович | заступник керівника апарату – начальник організаційного управління апарату |
| 20. | м.Нововолинськ | Мирка Іван Іванович | директор департаменту інфраструктури та туризму |