СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

18.12.2018 № 821

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА

розвитку інфраструктури у Волинській області

на 2019 – 2022 роки

Зміст

- Паспорт Програми

- Загальна частина

- Аналіз існуючого стану мережі автодоріг

- Мета Програми

- Основні напрями реалізації Програми

- Відповідальні виконавці Програми

- Фінансове забезпечення Програми

- Координація та контроль за виконанням Програми

- Очікувані результати виконання Програми

- Заходи Програми

- Перелік черговості ремонту обласних доріг загального користування місцевого значення

- Перелік черговості ремонту районних доріг загального користування місцевого значення

I. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | розпорядження обласної державної адміністрації від ___ грудня 2018 року № «Про схвалення проекту Програми розвитку інфраструктури у Волинській області на 2019 – 2022 роки» |
| 3. | Розробник Програми | департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | управління транспорту та інфраструктури облдержадміністрації, служба автомобільних доріг у Волинській області |
| 5. | Відповідальні виконавці Програми | департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, управління транспорту та інфраструктури облдержадміністрації, служба автомобільних доріг у Волинській області |
| 6. | Учасники Програми | управління освіти, науки і молоді облдержадміністрації, управління Укртрансбезпеки у Волинській області, головне управління Національної поліції у Волинській області, виконкоми міських (міст обласного значення) рад, об’єднані територіальні громади, обласна координаційна рада з безпеки дорожнього руху, громадські організації (за згодою), інші зацікавлені особи та організації сфери транспорту та дорожного будівництва |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2019 – 2022 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджети районів і міст (міст обласного підпорядкування), об’єднаних територіальних громад, приватних інвесторів |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, на рік, усього, у тому числі: | 9639201,5 тис. гривень |
| 1) | кошти cпеціального фонду державного бюджету (державний дорожній фонд) | 6033846,5 тис. гривень |
| 2) | кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 3351163 тис. гривень |
| 3) | кошти обласного бюджету | 63271 тис. гривень |
| 4) | кошти місцевих бюджетів (районів, міст, об’єднаних територіальних громад) | 157525 тис. гривень |
| 5) | кошти інших джерел | 33395 тис. гривень |

ІІ. Загальна частина

Програма розвитку інфраструктури у Волинській області на 2019 – 2022 роки розроблена відповідно до основних вимог законів України «Про автомобільні дороги», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху», ст. 103 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 34-р «Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018 – 2022 роки» та від 28 березня 2018 року № 231-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період 2020 року» та спрямована на реалізацію положень Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року.

III. Аналіз існуючого стану мережі автодоріг

Мережа автомобільних доріг загального користування області складає 6195,3 км, у тому числі з твердим покриттям (5802,8 км), з них:

1795,7 км доріг державного значення і 4399,6 км – дороги місцевого значення.

У складі доріг державного значення 321,3 км – дороги міжнародного значення, 189,9 км – національні дороги, 241,7 км  – регіональні і 1042,8 км територіальні дороги.

У складі доріг місцевого значення 2107,5 км – обласні дороги і 2292,1 км – районні дороги.

Важливу роль для Волинської областi вiдiграє її вигiдне географiчне розташування поблизу кордонiв, а також той факт, що територiєю областi проходять найкоротшi транспортнi шляхи, що ведуть до європейських держав. Зокрема, територією Волині проходить міжнародний транспортний коридор (МТК) «Балтика – Чорне море»  (автомобільний та залізничний транспорт). Ці міжнародні  транспортні коридори в значній мірі пролягають паралельно: МТК для автомобільного транспорту: Ягодин – Ковель – Луцьк і МТК для залізничного транспорту Ягодин – Ковель – Ківерці – Рівне.

Також територією регіону проходить міждержавний транспортний коридор Ужгород – Львів – Ковель – Доманово протяжністю 510 км за основним напрямком і 185 км – за відгалуженнями. Транспортний коридор проходить паралельно до східного кордону Євросоюзу і зв’язує між собою майже всі МТК.

У попередні роки, в рамках реалізації цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, значні суми коштів були інвестовані у реконструкцію та капітальний ремонт доріг державного значення, зокрема  М-07 Київ – Ковель – Ягодин, Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне. Всього з 2010 по 2012 роки на реконструкцію і ремонт доріг державного значення було інвестовано коштів державного бюджету та залучено кредитних ресурсів під гарантії Уряду на суму понад 885 млн. гривень, що дало можливість реконструювати та відремонтувати  ділянки доріг загальною протяжністю понад 300 кілометрів.

Після проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу спостерігається суттєве зменшення обсягів інвестування у реконструкцію та капітальний ремонт доріг державного значення області. На дорогах загального користування здійснюється, в основному, поточний середній ремонт, а у 2014 році кошти виділялись лише на експлуатаційне утримання доріг загального користування і зовсім незначна частина з цих коштів була передбачена на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення, що призвело до вкрай  незадовільного технічного стану цих доріг. З 2010 року у ремонт вулиць і доріг комунальної власності інвестовано 307 млн. гривень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та коштів обласного бюджету, що дало можливість покращити технічний стан згаданих вище доріг загальною протяжністю 629 кілометрів. У 2014 році залучено  на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності коштів субвенції державного бюджету місцевим бюджетам (у тому числі обласному бюджету) – 100,1 млн. гривень, та коштів обласного бюджету у сумі 15,856 млн. гривень.

Протягом 2016 року ситуація з фінансуванням дещо покращилася.

За рахунок різних джерел фінансування:

- загального фонду державного бюджету 274 967,6 тис. гривень,

- кредитних коштів – 175 802,2 тис. гривень,

- митного експерименту 219 658,7 тис. гривень.

У 2016 – 2017 роках за рахунок збільшення фінансування значно активізувалися ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування, проте переліки об’єктів формувалися не на підставі даної Програми, а окремими розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а переліки ремонту та реконструкції доріг місцевого значення затверджувались розпорядженням облдержадміністрації та погоджувались рішеннями сесії обласної ради.

Наймасштабнішими проектами стали поточний середній ремонт дорожнього покриття автодоріг Н – 17 Львів – Радехів – Луцьк (2016 – 2017 роки) та Н – 22 Устилуг – Луцьк – Рівне (2018 – 2019 роки). Розпочато поточний середній ремонт автодороги М – 19 Доманово (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест).

З причин багаторічного недофінансування проведення капітальних і поточних ремонтних робіт на сьогодні є незадовільним експлуатаційний стан більшості доріг місцевого значення, які мають статус автодоріг місцевого значення і доріг комунальної власності, особливо в сільській місцевості. Лише 45,5 відсотка доріг та вулиць комунальної власності з твердим покриттям, практично понад 70 % з них уражена ямковістю, а окремі ділянки доріг є аварійно небезпечними. Недофінансування дорожнього господарства і, як наслідок, несвоєчасне проведення ремонтних робіт як доріг загального користування, так і комунальних доріг призводить до руйнації їх покриття.

Такий стан автомобільних доріг загального користування негативно впливає на транскордонну співпрацю України з країнами ЄС, гальмує соціально-економічний розвиток, не забезпечує безпечних умов руху автомобільними дорогами Волині та створює соціальну напругу.

Швидке руйнування дорожніх конструкцій спричинене збільшенням вагових навантажень від транспортних засобів, інтенсивністю руху, на які існуюча мережа доріг не розрахована.

Ця Програма покликана стимулювати розвиток доріг та транспортної інфраструктури, безпеки дорожнього руху, забезпечити місцеве населення додатковими робочими місцями, створити комфортні умови проїзду як індивідуальними автомобілями, так і громадським транспортом, попередити руйнування доріг великогабаритним транспортом, підвищити рівень міжгалузевої співпраці, створити додаткові умови для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури краю.

Під час виконання заходів Програми проводитиметься робота із залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів для розвитку матеріально-технічної бази дорожнього господарства, задоволення потреб галузі у висококваліфікованих кадрах, нарощення обсягів дорожнього будівництва та контролю якості виконаних робіт.

У зв’язку з прийняттям законодавчих актів щодо децентралізації системи управління автомобільними дорогами та утворенням Державного й обласного дорожніх фондів з 2018 року значний поступ у розв’язанні існуючих в області  проблем, пов’язаних зі зношеною інфраструктурою, можливий за умови розроблення Програми розвитку інфраструктури Волинської області на 2018 – 2022 роки та реалізації її заходів.

IV. Мета Програми

Основною метою програми є:

відновлення і розвиток автомобільних доріг загального користування,

задоволення потреб населення та економіки області в пасажиро- і вантажоперевезеннях, ефективному використанні транзитного потенціалу з інтеграцією транспортного комплексу області до європейської транспортно-комунікаційної системи;

забезпечення належного фінансування дорожньої галузі, об'ємів робіт з будівництва, реконструкції і ремонту доріг, удосконалення маршрутної мережі громадського транспорту і облаштування сучасною технічною апаратурою.

V. Основні напрями реалізації заходів Програми

Основними напрямами реалізації заходів Програми є:

- розвиток мережі автомобільних доріг шляхом будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування і штучних споруд на них, а також окремих об’єктів доріг комунальної власності в сільських, селищних та міських населених пунктах;

- забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів державного бюджету;

- підвищення безпеки дорожнього руху шляхом проведення робіт з освітлення пішохідних переходів та аварійно небезпечних ділянок на дорогах загального користування, влаштування світлофорних об’єктів, влаштування відеонагляду на автомобільних дорогах, облаштування місць здійснення габаритно-вагового контролю та виконання інших заходів, спрямованих на зменшення ДТП.

Відповідно до основних напрямів стратегічним баченням щодо подальшого розвитку автомобільних доріг та організації безпеки дорожнього руху є:

- завершення розпочатих ремонтних робіт на основних транспортних магістралях міжобласного сполучення з метою забезпечення належного сполучення Волині з іншими областями України;

- проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах за напрямками Луцьк – районний центр, міста обласного значення, а також на дорогах, які з’єднують основні транспортні магістралі області та формують кільце навколо обласного центру, з метою розвантаження основних транспортних магістралей міжобласного сполучення;

- проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах за напрямками районний центр, центр об’єднаної територіальної громади – сільські  населені пункти;

- проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах, які сполучають сільські населені пункти;

- впровадження комплексу заходів з організації та безпеки дорожнього руху.

Така пріоритетність реалізації заходів:

- дозволить забезпечити раціональне використання коштів обласного бюджету, передбачених на реалізацію Програми;

- відповідатиме Національній стратегії розвитку мережі автомобільних доріг та організації безпеки дорожнього руху до 2022 року;

- дозволить дотриматися інтересів громадян і суспільства щодо убезпечення дорожнього руху, впровадити комплекс заходів з безпеки дорожнього руху, що, у свою чергу, сприятиме зменшенню кількості постраждалих у ДТП;

- забезпечить сталий розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури та дозволить продовжити масштабні ремонтні роботи на автомобільних дорогах Волинської області.

VI. Відповідальні виконавці Програми

1. Відповідальними виконавцями Програми у частині забезпечення робіт із будівництва, реконструкції, ремонту й утримання доріг загального користування державного значення та виконання заходів з підвищення безпеки руху на цих дорогах за рахунок коштів державного бюджету є служба автомобільних доріг в області;  в частині  забезпечення робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування місцевого значення за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

2. Відповідальними виконавцями Програми в частині забезпечення робіт із будівництва, реконструкції, ремонту й утримання доріг і вулиць комунальної власності за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та обласного бюджету і замовниками робіт є сільські, селищні й міські ради, ради об’єднаних територіальних громад (органи місцевого самоврядування).

### VII. Фінансування Програми

1. Кошти, передбачені на реалізацію заходів Програми, спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства на проведення робіт з:

1) будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування державного значення і штучних споруд на них та виконання заходів з підвищення безпеки руху, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів державного бюджету;

2) будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг загального користування  місцевого значення та штучних споруд на них, а також окремих об’єктів доріг комунальної власності в населених пунктах за умови співфінансування з місцевих бюджетів, фінансування яких буде проводитись  за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;

3) будівництва, реконструкції, ремонту та утримання  доріг комунальної власності в населених пунктах за умови співфінансування з місцевих бюджетів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів обласного бюджету;

4) освітлення пішохідних переходів та аварійно небезпечних ділянок на дорогах загального користування, влаштування світлофорних об’єктів, влаштування відеонагляду на автомобільних дорогах, облаштування місць здійснення габаритно-вагового контролю та виконання інших заходів, спрямованих на зменшення ДТП, а також співфінансування заходів з безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів державного бюджету.

тис.гривень

| Джерела фінансування Програми | Етапи виконання |  |  |  | Усього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі (тис. гривень) | 2503462 | 4014371 | 1 451219 | 1670148 | 9639201,5 |
| Державний бюджет | 1951010 | 3142986,1 | 478000 | 461850 | 6033846,5 |
| Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 491440 | 816528 | 908087 | 1135108 | 3351163 |
| Обласний бюджет | 15177 | 15262 | 16412 | 16420 | 63271 |
| Районні, міські (міст обласного значення) бюджети | 33250 | 36325 | 40450 | 47500 | 157525 |
| Інші кошти | 12585 | 3270 | 8270 | 9270 | 33395 |

Порядок використання коштів обласного бюджету на реалізацію Програми затверджується відповідним рішенням обласної ради.

Порядок фінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах визначається постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду».

Відповідно до пункту 3 статті 103¹ Бюджетного кодексу України перелік об'єктів будівництва, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності із зазначенням обсягів бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення (за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах), затверджується обласною державною адміністрацією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства.

IX. Координація та контроль за виконанням Програми

1. Контроль за реалізацією Програми здійснюють:

1) департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації;

2) постійна комісія Волинської обласної ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства;

3) районні державні адміністрації, районні ради, сільські, селищні та міські ради, ради об’єднаних територіальних громад;

4) громадські організації.

2. Відповідальність за реалізацію Програми в частині моніторингу за ходом виконання і дотриманням графіка робіт покладається на департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації та на відповідальних виконавців та учасників цієї Програми.

X. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

- збереження існуючої мережі доріг загального користування від руйнування;

- покращення транспортного і пішохідного сполучення;

- ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках доріг загального користування  шляхом проведення на них ремонтних робіт;

- створення умов доступності сільських територій до обласних і районних центрів;

- проведення ремонтних робіт на об’єктах, віднесених до проектів комплексного інфраструктурного розвитку територій, соціально важливих проектів, співфінансування проектів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів державного бюджету;

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості постраждалих унаслідок ДТП;

- зниження показників кількості ДТП та  постраждалих у них, у тому числі з важкими наслідками та дитячого травматизму;

- зменшення місць концентрації ДТП;

- ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом впровадження нових матеріалів та технологій.