Додаток

до розпорядження голови обласної державної адміністрації

25.03.2019 № 153

ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету

за об'єктами у 2019 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об'єкта, виду робіт | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта, гривень | Зміни обсягу видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |  |  |  |  |
| КПКВК МБ 1517361 | Х | 178 025 003 | 7 738 820 | Х |
| Будівництво школи І – ІІІ ступенів с.Осівці Камінь-Каширського району (коригування) | 2017 – 2019 | 75 518 810 | 2 355 000 | 100 |
| Реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ст. – дошкільного навчального закладу с.Вербка Дубівської сільської ради» з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні по вул. Ватутіна, 108 в с.Вербка Ковельського району | 2018 – 2020 | 56 116 380 | 1 500 000 | 38 |
| Капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучного покриття Турійської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів по вул. Володимирська, 1 в смт Турійськ Турійського району | 2018 – 2019 | 20 901 550 | 1 658 820 | 100 |
| Нове будівництво учбових приміщень в КОЗ «Луківська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ліцей» по вул. Лящука, 4 в смт Луків Турійського району Волинської області | 2018 – 2019 | 25 488 263 | 2 225 000 | 100 |
| КПКВК МБ 1517367 | Х | 9 463 480 | 869 075 | Х |
| Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Учительській в с.Жидичин Ківерцівського району | 2019 | 4 972 000 | 500 000 | 100 |
| Нове будівництво Вишнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Незалежності, 80 б в с.Вишнів Любомльського району | 2019 | 4 491 480 | 369 075 | 100 |
| Всього по розпоряднику | Х | 187 488 483 | 8 607 895 | Х |

| Керівник апарату обласної державної адміністрації | Б.Гончарук |
| --- | --- |