Додаток

до розпорядження голови обласної державної адміністрації

16.08.2019 № 468

ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету

за об'єктами у 2019 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об'єкта, виду робіт | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершен-ня) | Загальна вартість об'єкта, гривень | Зміни обсягу видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |  |  |  |  |
| КПКВК МБ 1517325 | х | х | -433 470 | х |
| Нове будівництво футбольного поля зі штучним покриттям розміром 42х22 м Дубівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів по вул. Першотравневій, 11, с.Дубове Ковельського району | 2019 | 1 499 000 | 100 000 | 100 |
| Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям розміром 42х22 на території НВК загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів по вул. Перемоги, 21 в с.Павлівка Іваничівського району | 2019 | 1 503 889 | -533 470 | 100 |
| КПКВК МБ 1517361 | х | х | -2 306 980 | х |
| Нове будівництво школи на 600 місць в смт Головне Любомльського району Волинської області | 2018 – 2020 | 94 621 082 | -1 000 000 | 22 |

2

|  |  |  | Продовження додатка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад |  |  | -1 000 000 |  |  |
| Капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучного покриття Турійської загальноосвітньої школи I – II ступенів по вул. Володимирська, 1 в смт Турійськ Турійського району Волинської області | 2018 – 2019 | 20 901 550 | -1 306 980 |  | 100 |
| КПКВК МБ 1517362 | х | х | 2 840 470 |  | х |
| Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям розміром 42х22 на території НВК загальноосвітня школа І –ІІІ ступеня по вул. Перемоги, 21 в с.Павлівка Іваничівського району | 2019 | 1 503 889 | 533 470 |  | 100 |
| в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад |  |  | 533 470 |  |  |
| Нове будівництво школи на 600 місць в смт Головне Любомльського району Волинської області | 2018 – 2020 | 94 621 082 | 1 000 000 |  | 22 |
| в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад |  |  | 1 000 000 |  |  |

3

|  |  |  | Продовження додатка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучного покриття Турійської загальноосвітньої школи I – II ступеня по вул. Володимирська, 1 в смт Турійськ Турійського району Волинської області | 2018 – 2019 | 20 901 550 | 1 307 000 |  | 100 |
| в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад |  |  | 1 307 000 |  |  |
| Усього | х | х | 100 020 |  | х |

_________________________________________________________

| Керівник апарату обласної державної адміністрації | Богдан ГОНЧАРУК |
| --- | --- |