Додаток 2

до розпорядження голови обласної державної адміністрації

04.09.2019 № 516

ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку обласного бюджету

за об’єктами у 2019 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об'єкта, виду робіт | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта, гривень | Зміна обсягу видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації | х | 41 564 553 | 2 753 000 | х |
| КПКВК МБ 0611040 | х | 7 598 614 | 600 000 | х |
| Капітальний ремонт (утеплення стін) школи Люблинецької спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «ЦОСПП» по вул. Незалежності, 94 смт Люблинець Ковельського району Волинської області | 2012-2020 | 7 598 614 | 600 000 | 50 |
| КПКВК МБ 0611070 | х | 120 000 | 120 000 | х |
| Капітальний ремонт опалювальних котлів КМR-350 КВт Головненської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» | 2019 | 120 000 | 120 000 | 100 |
| КПКВК МБ 0611080 | х | 33 112 939 | 1 300 000 | х |
| Реконструкція даху галереї навчально - оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово - фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на вулиці Володимирській, 137 в м.Ковелі Волинської області | 2018-2020 | 4 369 350 | 567 000 | 60 |

2

Продовження додатка 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція даху Гуртожитку №2 навчально - оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово - фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні на вулиці Володимирській, 137 в м.Ковелі Волинської області | 2018-2020 | 3 324 773 | 33 000 | 71 |
| Реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання і гарячого водопостачання з впровадженням енергозберігаючих технологій навчально - оздоровчого комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово - фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні по вул. Володимирській, 137 в м.Ковель | 2017-2023 | 25 418 816 | 700 000 | 12 |
| КПКВК МБ 0611140 | х | 733 000 | 733 000 | х |
| Капітальний ремонт покрівлі учбово-лабораторного корпусу Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти по вул. Винниченка, 31 м.Луцьк: аварійний стан односкатної покрівлі даху | 2019 | 733 000 | 733 000 | 100 |
| УСЬОГО | x | 41 564 553 | 2 753 000 | x |

_______________________________________________

| Керівник апарату обласної державної адміністрації | Богдан Гончарук |
| --- | --- |