Додаток

до розпорядження голови обласної державної адміністрації

03.04.2020 № 194

ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів

із капітального ремонту, будівництва, реконструкції і реставрації

об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури

за об'єктами у 2020 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об'єкта, виду робіт | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Зміни обсягу видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджет ного періоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Департамент інфраструктури облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
| КТПКВК МБ 7367 | Х | Х | Х | 1 368 200 | Х |
| Амбулаторія загальної практики сімейної медицини на вулиці Миру в с.Зимне Володимир-Волинського району – нове будівництво | 2020 | 5 224 622 | 0 | 434 000 | 100 |
| Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Незалежності в с.Павлівка Іваничівського району – нове будівництво | 2019-2020 | 9 492 889 | 25 | 300 000 | 96 |
| Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Учительській в с.Жидичин Ківерцівського району – нове будівництво | 2019-2020 | 5 601 628 | 25 | 333 000 | 100 |
| Люблинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. П. Мирного, 1 в смт Люблинець Ковельського району Волинської області – нове будівництво | 2020 | 6000000 | 0 | 44 000 | 100 |
| Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Ковельський,72а в с.Дубове Ковельського району Волинської області – нове будівництво | 2019-2020 | 5270964 | 26 | 38 200 | 100 |
| Амбулаторія за адресою: Волинська область, Шацький район, с.Піща, вул Центральна, 148а – нове будівництво | 2019-2020 | 6 393 305 | 75 | 70 000 | 96 |
| Великоглушанська АЗПСМ по вул. Шевченка,3, в с.Велика Глуша, Любешівського району – капітальний ремонт кабінетів | 2020 | 1 490 000 | 0 | 149 000 | 100 |
| Всього по розпоряднику | Х | Х | Х | 1 368 200 | Х |

| Керівник апарату обласної державної адміністрації | Юрій Судаков |
| --- | --- |