Додаток

до розпорядження голови обласної державної адміністрації

15.04.2020 № 219

ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів

із капітального ремонту, будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури

за об'єктами у 2020 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об'єкта, виду робіт | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетно-го періоду, % | Зміни обсягу видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Департамент інфраструктури облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
| КТПКВК МБ 7367 | Х | Х | Х | 420 237 | Х |
| Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Садова, 3а в с.Тойкут Ковельського району – нове будівництво | 2020 | 9 468 336 | 24 | 420 237 | 87 |
| КТПКВК МБ 7361 | Х | Х | Х | 100 000 | Х |
| Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів в с.Башлики Ківерцівського району – будівництво | 2018 – 2021 | 113791636 | 23 | 100 000 | 53 |
| Всього по розпоряднику | Х | Х | Х | 520 237 | Х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТПКВК МБ 7365 | Х | Х | Х | 441 251 | Х |
| Капітальні видатки | 2020 |  |  | 441 251 |  |
| Всього по розпоряднику | Х | Х | Х | 441 251 | Х |
| Усього | Х | Х | Х | 961 488 | Х |

| Керівник апарату обласної державної адміністрації | Юрій Судаков |
| --- | --- |