Додаток

до розпорядження голови обласної державної адміністрації

28.09.2020 № 567

ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів

із капітального ремонту, будівництва, реконструкції і реставрації

об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури

за об'єктами у 2020 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об'єкта, виду робіт | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) |  | Загальна вартість будівництва, гривень |  | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % |  | Зміни обсягу видатків бюджету розвитку, гривень |  | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Департамент інфраструктури облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТПКВК МБ 7361 | Х |  | Х |  | Х |  | -20 884 |  | Х |  |  |
| Дошкільний навчальний заклад на вулиці Молодіжній в с. Дачне Ківерцівського району Волинської області – будівництво | 2019–2020 |  | 31320596 |  | 29 |  | -10 442 |  | 100 |  |  |
| Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дитячий садок» по вул. Центральна, 100, у с. Жиричі Ратнівського району Волинської області – реконструкція | 2019–2020 |  | 21842110 |  | 1 |  | -10 442 |  | 100 |  |  |
| КТПКВК МБ 7367 |  | Х |  | Х |  | Х |  | 100 000 |  | Х |  |
| Амбулаторія загальної практики сімейної медицини на 1 – 2 лікарів з житлом по вул. Центральній, 94а в с. Піщане Камінь-Каширського району – нове будівництво |  | 2019–2020 |  | 9786305 |  | 50 |  | 100 000 |  | 100 |  |
| КТПКВК МБ 7365 |  | Х |  | Х |  | Х |  | -177 000 |  | Х |  |
| Судченський ФАП під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Судче Любешівського району Волинської області – реконструкція |  | 2019–2020 |  | 3750590 |  | 15 |  | 53 000 |  | 100 |  |
| Частина приміщення військкомату під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в м. Рожище Волинської області на вул. Мазепи, 108А – реконструкція |  | 2019–2020 |  | 3816367 |  | 13 |  | -30 000 |  | 100 |  |
| Бузаківський ФАП під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. 8 Березня, 18 в с. Бузаки Камінь-Каширського району Волинської області – реконструкція |  | 2019–2020 |  | 3331123 |  | 42 |  | -100 000 |  | 100 |  |
| Будівля денного стаціонару і дитячого відділення Цуманської районної лікарні під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в смт Цумань Ківерцівського району Волинської області по вул. Філатова, 6 – реконструкція |  | 2019–2020 |  | 8670929 |  | 0 |  | -50 000 |  | 100 |  |
| Приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт Благодатне Волинської області, вул. Перемоги, 20 – капітальний ремонт |  | 2019–2020 |  | 13496872 |  | 24 |  | -50 000 |  | 100 |  |
| Всього по розпоряднику |  | Х |  | Х |  | Х |  | - 97 884 |  | Х |  |
| Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТПКВК МБ 7365 |  | Х |  | Х |  | Х |  | -86 618 |  | Х |  |
| Капітальні видатки |  | Х |  | Х |  | Х |  | -86 618 |  | Х |  |
| Всього по розпоряднику |  | Х |  | Х |  | Х |  | -86 618 |  | Х |  |
| Усього |  | Х |  | Х |  | Х |  | -184 502 |  | Х |  |

| Керівник апарату обласної державної адміністрації | Юрій Судаков |
| --- | --- |

______________________________________________