Додаток

до розпорядження голови обласної державної адміністрації

16.12.2020  № 748

ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів

із капітального ремонту, будівництва, реконструкції і реставрації

об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури

за об'єктами у 2020 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об'єкта, виду робіт | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) |  | Загальна вартість будівництва, гривень |  | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % |  | Зміни обсягу видатків бюджету розвитку, гривень |  | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| Департамент інфраструктури облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТПКВК МБ 7367 | Х |  | Х |  | Х |  | 142 924 |  | Х |  |  |
| Білинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Центру первинної медикосанітарної допомоги комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області по вул. 40 років Перемоги, 2в в с. Білин Ковельського району -реконструкція | 2020 |  | 6 231 708 |  | 0 |  | 92 924 |  | 100 |  |  |
| Чорнижівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна,1 в селі Чорниж Маневицького району Волинської області - капітальний ремонт |  | 2020 |  | 644 338 |  | 0 |  | -579 898 |  | 0 |  |
| в тому числі: залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості |  | Х |  | Х |  | Х |  | -579 898 |  | Х |  |
| Фельдшерсько-акушерський пункт під амбулаторію по вул. Шевченка,19 в с. Гірники, Ратнівського району Волинської області -реконструкція (коригування) |  | 2020 |  | 5 148 946 |  | 0 |  | 600 000 |  | 100 |  |
| в тому числі: залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості |  | Х |  | Х |  | Х |  | 600 000 |  | Х |  |
| Амбулаторія на вулиці Михайлівського, 1 в с. Кортеліси, Ратнівського району - капітальний ремонт даху |  | 2020 |  | 1 255 565 |  | 0 |  | 466 000 |  | 100 |  |
| в тому числі: залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості |  | Х |  | Х |  | Х |  | 466 000 |  | Х |  |
| Устилузька амбулаторія загальної практики сімейної медицини м. Устилуг, вул. Івана Франка, 9 Володимир-Волинського району - капітальний ремонт приміщення |  | 2020 |  | 2 503 760 |  | 0 |  | 631 775 |  | 100 |  |
| в тому числі: залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості |  | Х |  | Х |  | Х |  | 631 775 |  | Х |  |
| Частина адмінприміщення ДНЗ під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини на вул. Шкільна, 5 в смт Рокині Луцького району - реконструкція |  | 2020 |  | 1 479 000 |  | 0 |  | -1 117 877 |  | 0 |  |
| в тому числі: залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості |  | Х |  | Х |  | Х |  | -1 117 877 |  | Х |  |
| Амбулаторія загальної практики сімейної медицини на вулиці Миру в с. Зимне Володимир-Волинського району - нове будівництво |  | 2020 |  | 5 399 740 |  | 0 |  | 50 000 |  | 100 |  |
| Всього по розпоряднику |  | Х |  | Х |  | Х |  | 142 924 |  | Х |  |
| Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТПКВК МБ 7365 |  | Х |  | Х |  | Х |  | -109 811 |  | Х |  |
| Капітальні видатки |  | Х |  | Х |  | Х |  | -109 811 |  | Х |  |
| Всього по розпоряднику |  | Х |  | Х |  | Х |  | -109 811 |  | Х |  |
| Усього |  | Х |  | Х |  | Х |  | 33 113 |  | Х |  |

| Керівник апарату обласної державної адміністрації | Юрій Судаков |
| --- | --- |

______________________________________________