# Додаток 2

до розпорядження голови обласної державної адміністрації

«Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2021 рік»

ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку

на здійснення заходів із капітального ремонту, будівництва,

реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної

та соціальної інфраструктури за об’єктами у 2021 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об'єкта, виду робіт | Загальна тривалість будівниц-тва (рік початку і завершен-ня) | Загальна вартість будівницт-ва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджет-ного періоду, % | Зміна обсягу видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | x | x | х | -638 000 | х |
| КПКВК МБ 0712010 | х | 7 662 000 | х | -638 000 | х |
| Комунальне підприємство "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства" Волинської обласної ради придбання та встановлення ліфтів (2 вантажні та 2 пасажирські) та демонтаж старих у приміщенні Волинської обласної дитячої клінічної лікарні |  |  |  | -5 000 000 |  |
| Капітальний ремонт лікарняних та пасажирських ліфтів у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні комунального підприємства "Волин-ське обласне територіальне медичне об′єднання захисту материнства та дитинства" Волинської обласної ради на вул. Загородній, 20 в м. Луцьку Волинської області | 2020–2021 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 100 |
| Комунальне підприємство "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства" Волинської обласної ради встановлення резервного джерела живлення |  |  |  | -1 300 000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення резервного живлення) у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні комунального підприємства "Волин-ське обласне територіальне медичне об′єднання захисту материнства та дитинства" Волинської обласної ради на вул. Загородній, 20 в м. Луцьку Волинської області | 2020–2021 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 100 |
| Комунальне підприємство "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства" Волинської обласної ради реконструкція входу в основний корпус (санаторій "Дачний") |  |  |  | -400 000 |  |
| Капітальний ремонт вхідної групи для забезпечення доступу до будівлі маломобільних груп населення та благоустрій території санаторію для дітей з батьками «Дачний» с. Жабка, Ківерцівський р-ну Волинської області | 2020–2021 | 400 000 | 0 | 400 000 | 100 |
| Комунальне підприємство "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства" Волинської обласної ради встановлення протипожежної сигналізації в лікарні та санаторії "Дачний" |  |  |  | -1 600 000 |  |
| Капітальний ремонт та встановлення системи пожежної сигналізації у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні комунального підприємства "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства та дитинства" Волинської обласної ради на вул. Загородній, 20 в м. Луцьку Волинської області | 2020–2021 | 962 000 | 0 | 962 000 | 100 |
| КПКВК МБ 0712020 | х | 3 954 000 | х | 0 | х |
| Комунальне підприємство "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" Волинської обласної ради забезпечення резервним живленням ел. споживачів I–II категорії надійності (реанімації, інтенсивної терапії і операційного залу) |  |  |  | -1 200 000 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення резервного живлення) комунального підприємства "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" Волинської обласної ради на вул. Стефаника, 3а м. Луцьк Волинської області | 2020–2021 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 100 |
| Комунальне підприємство "Волинська обласна інфекційна лікарня" Волинської обласної ради встановлення резервного джерела живлення |  |  |  | -1 325 000 |  |
| Капітальний ремонт системи електропостачання (встановлення резервного джерела живлення - дизельного генератора на 100 кВт) комунального підприємства "Волинська обласна інфекційна лікарня" Волинської обласної ради на вул. Шевченка, 30 в м. Луцьку Волинської області | 2020–2021 | 1 325 000 | 0 | 1 325 000 | 100 |
| Комунальне підприємство "Волинська обласна лікарня «Хоспіс» м. Ковель" Волинської обласної ради придбання та встановлення ліфта |  |  |  | -1 429 000 |  |
| Капітальний ремонт лікарняного ліфта комунального підприємства "Волинська обласна лікарня «Хоспіс» м. Ковель" Волинської обласної ради на вул. Б. Хмельницького, 17 в м. Ковель Волинської області | 2020-2021 | 1 429 000 | 0 | 1 429 000 | 100 |
| УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, З ПИТАНЬ РЕЛІГІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | х | x | х | 35 640 | х |
| КПКВК МБ 1014050 | х | х | х | 35 640 | х |
| Реставрація та пристосування будівлі під музейно-адміністративну функцію в м. Володимирі-Волинському | 2021 | 15 000 000 | 2,6 | 35 640 | 2,9 |
| УСЬОГО | x | х | х | -602 360 | х |

_____________________________________________________