Додаток 2

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

«Про внесення змін до показників

обласного бюджету на 2021 рік»

ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку для здійснення заходів

на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури

за об'єктами у 2021 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об'єкта, виду робіт | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетно-го періоду, % |  | Зміни обсягу видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| Департамент інфраструктури облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПКВК МБ 7361 | Х | Х | Х |  | 1 598 000 | Х |  |  |
| Загальноосвітня школа I–IIІ ступеня у с. Стобихівка Камінь-Каширського району – будівництво | 2019 –2022 | 130 760 080 |  | 10 | 1 598 000 | 26 |  |  |
| КПКВК МБ 7363 | Х | Х |  | Х | 1 443 505,24 | Х |  |  |
| Нове будівництво спортивних майданчиків з штучним покриттям на території Рожищенської районної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Гагаріна, 40 в м. Рожище Волинської області | 2017–2021 | 5 679 181 |  | 65 | 1 443 505,24 | 90 |  |  |
| Усього по розпоряднику | Х | Х | Х |  | 3 041 505,24 |  | Х |  |
| Усього | Х | Х | Х |  | 3 041 505,24 | Х |  |  |

______________________________________________