# Додаток 2

до розпорядження

обласної державної адміністрації

«Про внесення змін до показників

обласного бюджету на 2021 рік»

ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів

із капітального ремонту, будівництва, реконструкції і реставрації

об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної  інфраструктури

за об’єктами у 2021 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об'єкта, виду робіт | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % | Зміна обсягу видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | x | х | х | 91 150 | х |
| Капітальні видатки | 2021 | 351 150 | х | 351 150 | х |
| КПКВК МБ 0711101 | х | х | х | 40 000 | х |
| Реконструкція приміщення їдальні Ківерцівського фахового медичного коледжу Волинської обласної ради під адміністративно-навчальний центр за адресою: вул. Київська, 4, м. Ківерці, Волинська область, 45200 (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2021 | 40 000 | 0 | 40 000 | 100 |
| КПКВК МБ 0712010 | х | х | х | -300 000 |  |
| Капітальний ремонт та встановлення системи пожежної сигналізації у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні комунального підприємства "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства та дитинства" Волинської обласної ради на вул. Загородній, 20 у м. Луцьку Волинської області | 2020-2021 | 962 000 | 0 | -962 000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт лікарняних та пасажирських ліфтів у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні комунального підприємства "Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства та дитинства" Волинської обласної ради на вул. Загородній, 20 у м. Луцьку Волинської області | 2020-2021 | 5 662 000 | 0 | 662 000 | 100 |
| Капітальний ремонт системи газопостачання комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» на проспекті Президента Грушевського, 21 у м. Луцьку у Волинській області (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2021 | 950 000 | 0 | -100 000 | 100 |
| у тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я | 2021 | 950 000 | 0 | -100 000 | 100 |
| Капітальний ремонт системи киснепостачання КП «Волинське обласне територіальне медичне об′єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради на вул. Загородній, 20 у м. Луцьку Волинської області (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | 2021 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 |
| у тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я | 2021 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 |
| УСЬОГО | x | х | х | 91 150 | х |

_____________________________________________________