Додаток 1

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

«Про внесення змін до показників

обласного бюджету на 2021 рік»

ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку для здійснення заходів

на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури

за об'єктами у 2021 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об'єкта, виду робіт | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетно-го періоду, % | Зміни обсягу видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівель-ної готовності об'єкта на кінець бюджетно-го періоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |
| КПКВК МБ 7361 | Х | Х | Х | 100 000 | Х |
| Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів с. Піща, вул. Центральна, 84 Шацького району Волинської області – реконструкція | 2019 –2021 | 56 318 879 | 39 | 100 000 | 100 |
| Реставраційно-ремонтні роботи пам'яток культурної спадщини "Білого та Сірого будинків Косачів" (охорон. №030012-Н) в с. Колодяжне Ковельського району Волинської області | 2021 | 11049986 | 0 | -250 000 | 100 |
| Розбудова фізкультурно-спортивної та плавально-оздоровчої інфраструктури Волині (капітальний ремонт) | 2021 | 24435047 | 0 | 250 000 | 100 |
| КПКВК МБ 7367 | Х | Х | Х | -16 268 | Х |
| Литовезька амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Л. Українки, 23 у с. Литовеж Іваничівського району – капітальний ремонт | 2020–2021 | 4 755 002 | 50 | -16 268 | 100 |
| Усього по розпоряднику | Х | Х | Х | 83 732 | Х |
| Усього | Х | Х | Х | 83 732 | Х |

______________________________________________