Додаток

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

«Про внесення змін до показників

обласного бюджету на 2021 рік»

ЗМІНИ

до розподілу коштів бюджету розвитку для здійснення заходів

на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури

за об'єктами у 2021 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об'єкта, виду робіт | Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) | Загальна вартість будівництва, гривень | Рівень виконання робіт на початок бюджетно-го періоду, % |  | Зміни обсягу видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  |
| Департамент інфраструктури облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПКВК МБ 7363 | Х | Х |  | Х | 1 000 000 | Х |  |  |
| Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів у с. Башлики Ківерцівського району Волинської області – будівництво | 2018–2021 | 113 791 640 |  | 46 | 1 000 000 | 100 |  |  |
| у тому числі субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Х | Х |  | Х | 1 000 000 | Х |  |  |
| Усього | Х | Х | Х |  | 1 000 000 |  | Х |  |

______________________________________________