# Додаток 2

до наказу начальника обласної військової адміністрації «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2023 рік та внесення змін у додаток 4 до наказу начальника обласної військової адміністрації від 14 квітня 2023 року № 120»

ЗМІНИ

до обсягів капітальних вкладень бюджету

у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об’єкта, виду робіт | Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення) | Загальна вартість проєкту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету в 2023 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2023 року, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | x | x | x | 3 795 100 | x |
| КПКВК МБ 0712010 | x | x | x | 3 795 100 | x |
| Капітальний ремонт перехідних галерей комунального підприємства «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» по вул.Теремнівській, 98 в, с.Липини Луцького району Волинської області | 2023 | 6 150 319 | 3 795 100 | 3 795 100 | 100 |
| ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | х | x | x | 1 624 409 | x |
| КПКВК МБ 1014030 | х | x | x | 924 409 | х |
| Капітальний ремонт балконів будівлі Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, м.Луцьк, вул.Шопена, 11 | 2023 | 924 409 | 924 409 | 924 409 | 100 |
| КПКВК МБ 1015031 | х | x | x | 700 000 | х |
| КЗ ВОДЮСШ «Колос» (м. Луцьк, вулиця Писаревського, 3), капіталь-ний ремонт будівлі (заміна вікон) | 2023 | 3 200 000 | 2 500 000 | 700 000 | 78 |
| Всього | x | x | x | 5 419 509 | x |

__________________________________________