# Додаток 2

до наказу начальника

обласної військової адміністрації

«Про внесення змін до

показників обласного бюджету

на 2023 рік»

ЗМІНИ

до обсягів капітальних вкладень бюджету

у розрізі інвестиційних проєктів у 2023 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об’єкта, виду робіт | Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення) | Загальна вартість проєкту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2023 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2023 року, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | х | х | х | 2 850 005 | х |
| КПКВК МБ 0611261 | x | x | x | -1 549 995 | х |
| Нове будівництво спального корпусу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в м. Луцьку (І черга. Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття)) | 2023 | 24 230 970 | 11 977 970 | -1 549 995 | 100 |
| КПКВК МБ 0611262 | x | x | x | 4 400 000 | х |
| Нове будівництво спального корпусу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в м. Луцьку (І черга. Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття)) | 2023 | 24 230 970 | 12 253 000 | 4 400 000 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | x | x | x | -5 275 000 | x |
| КПКВК МБ 1511261 | x | x | x | 0 | х |
| Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради | 2023 | 26 737 880 | 11 850 000 | 0 | 81 |
| КПКВК МБ 1511262 | x | x | x | -4 400 000 | х |
| Нове будівництво спортивної зали з властивостями протирадіаційного укриття Рованцівського ліцею Боратинської сільської ради | 2023 | 26 737 880 | 9 750 000 | -4 400 000 | 81 |
| КПКВК МБ 1517325 | x | x | x | -875 000 | X |
| Мультифункціональний спортивний комплекс на базі практики спортивно-оздоровчого табору «Гарт» на оз. Світязь Шацького району Волинської області – нове будівництво | 2021-2023 | 58 166 149 | 27 206 712 | -875 000 | 47 |
| Усього | x | x | x | -2 424 995 | х |

_____________________________________________________