# Додаток 2

до наказу начальника

обласної військової адміністрації

«Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2024 рік»

ЗМІНИ

до обсягів капітальних вкладень бюджету

у розрізі інвестиційних проєктів у 2024 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об’єкта, виду робіт | Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення) | Загальна вартість проєкту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | x | 17 081 569 | 13 981 108,60 | 459 000 | x |
| КПКВК МБ 0611091 | x | 17 081 569 | 13 981 108,60 | 459 000 | x |
| Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу Володимир-Волинського ЦПО на вул. .... Володимирського району Волинської області | 2023-2024 | 17 081 569 | 13 981 108,60 | 459 000 | 81,89 |
| Усього | х | 17 081 569 | 13 981 108,60 | 459 000 | х |

_____________________________________________________