# Додаток 2

до наказу начальника обласної

військової адміністрації

«Про внесення змін до

показників обласного бюджету

на 2024 рік»

ЗМІНИ

до обсягів капітальних вкладень бюджету

у розрізі інвестиційних проєктів у 2024 році

(гривень)

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об’єкта, виду робіт | Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення) | Загальна вартість проєкту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | х | х | х | 21 437 195 | х |
| КПКВК МБ 0611070 | х | х | х | 50 000 | х |
| Заміна котла у Комунальному закладі «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді» Волинської обласної ради за адресою: вул. ... , м. Луцьк. | 2024 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 |
| КПКВК МБ 0611091 | х | х | х | 30 340 | х |
| Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу Володимир-Волинського ЦПО за адресою: вул. ... , с. Овадне, Володимирський район, Волинська область | 2023-2024 | 17 081 569 | 14 011 448,60 | 30 340 | 82,0 |
| КПКВК МБ 061142 | х | х | х | 19 866 000 | х |
| Капітальні видатки | 2024 | 19 866 000 | 19 866 000 | 19 866 000 | 100 |
| КПКВК МБ 061221 | х | х | х | 1 490 855 | х |
| Капітальні видатки | 2024 | 1 490 855 | 1 490 855 | 1 490 855 | 100 |
| УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | x | х | х | 5 000 000 | x |
| КПКВК МБ 0712010 | x | х | х | 2 050 000 | x |
| Капітальний ремонт відділення № 1 Комунального підприємства «Волинська обласна психіатрична лікарня м.Луцька» Волинської обласної ради за адресою: вул. ... , с. Липини, Луцький район, Волинська область | 2024 | 10 883 744 | 8 070 000 | 2 050 000 | 74,1 |
| КПКВК МБ 0712020 | x | х | х | 2 950 000 | x |
| Капітальні видатки | 2024 | 2 950 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | 100 |
| Усього | x | х | х | 26 437 195 | x |

_________________________________________________________