Додаток до пункту 1 розділу ІІ протоколу від 22.12.2023 № 12

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокольне рішення Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

від 22 грудня 2023 року № 12

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН

основних заходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області

щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 2024 році

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи, що реалізуються на етапі підготовки |  |  |  |
| 1. | З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із паводком. Визначити об’єкти життєзабезпечення населення області, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ, та розробити заходи із забезпечення їх сталого функціонування під час пропуску льодоходу, повені та паводків | районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, департамент інфраструктури облдержадміністрації, управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Регіональний офіс водних ресурсів в області | до 09.02 |
| 2. | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, ГУ ДСНС України в області, ГУ НП в області, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, департамент інфраструктури облдержадміністрації, управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Поліський лісовий офіс, Регіональний офіс водних ресурсів в області | до 09.02 |
| 3. | Уточнити плани та розрахунки сил для підриву можливих льодових заторів на річках. Забезпечити укладання договорів із підрозділами ДСНС, спеціалізованими організаціями та військовими частинами Міноборони, Державної спеціальної служби транспорту на проведення підривних робіт з метою захисту мостів та гідротехнічних і споруд від можливих заторних явищ | районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, ГУ ДСНС України в області, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в області | до 09.02 |
| 4. | Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків паводків | районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, ГУ ДСНС України в області, ГУ НП в області, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації | до 09.02 |
| 5. | Уточнити порядок доведення попереджень і оповіщень до населення області, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка та його орієнтовні масштаби | управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, Регіональний офіс водних ресурсів в області, ГУ ДСНС України в області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | до 09.02 |
| 6. | Створити оперативні штаби та оперативні (мобільні) групи для керівництва роботами з пропуску паводків, розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування | районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Регіональний офіс водних ресурсів в області, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, ГУ ДСНС України в області | до 09.02 |
| 7. | Привести в готовність гідрометричні споруди, спецавтотранспорт, плавзасоби, засоби вимірювальної техніки та обладнання для здійснення спостережень на гідрологічних постах під час паводків. Забезпечити надійний зв’язок з гідрометеорологічними станціями та постами | Обласний центр з гідрометеорології, Регіональний офіс водних ресурсів в області | до 09.02 |
| 8. | Провести обстеження та забезпечити підготовку до пропуску паводків підприємств видобувної галузі області (шахт, кар’єрів тощо) | Нововолинський міськвиконком, ДП «Волиньвугілля» | до 09.02 |
| 9. | Визначити балансоутримувачів безгосподарських гідротехнічних споруд та вжити заходів щодо їх готовності до пропуску паводкових вод | районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | до 09.02 |
| 10. | Організувати перевірку стану гідроспоруд, водосховищ, ставків, меліоративних систем та об’єктів, що знаходяться у зоні впливу шкідливої дії паводків. Ужити заходів для забезпечення їх готовності до паводка, пропуску льодоходу та повені | Регіональний офіс водних ресурсів в області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | до 09.02 |
| 11. | Забезпечити безаварійну роботу і своєчасне спорожнення промислових накопичувачів згідно із затвердженими регламентами | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | до 09.02 |
| 12. | Здійснити заходи із забезпечення безперебійної роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для відведення талої та дощової води в населених пунктах області в умовах можливих паводків | управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | до 09.02 |
| 13. | Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків паводків інженерну й автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою, створити резерв паливно-мастильних матеріалів | Районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, ГУ ДСНС України в області, ГУ НП в області, департамент інфраструктури облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Регіональний офіс водних ресурсів в області, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації | до 09.02 |
| 14. | Провести обстеження наявних плавзасобів незалежно від форм власності, забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах паводків | Відділ державного нагляду (контролю) у Волинській області Державної служби України з безпеки на транспорті, ГУ ДСНС України в області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування. | до 09.02 |
| 15. | Провести навчання органів управління і формувань територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах пропуску льодоходу, паводка і повені | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області, Регіональний офіс водних ресурсів в області, ГУ ДСНС України в області, Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації | до 09.02 |
| 16. | Уточнити план евакуації та заходи щодо життєзабезпечення населення області та створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового розміщення на період евакуації. | управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | до 09.02 |
| 17. | Визначити у складі регіонального та місцевих матеріальних резервів, призначених для запобігання та ліквідації НС, необхідний матеріальний резерв паливно-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. Забезпечити його завчасне та раціональне розміщення поблизу зон можливих затоплень. | управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | до 09.02 |
| 18. | Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражувальних засобів і реактивів для очищення та знезараження питної води, проведення посиленого відомчого лабораторного контролю за якістю питної води в умовах проходження паводків. Забезпечити здійснення державного санітарного нагляду у сфері питного водопостачання та за якістю питної води | управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування, Головне управління Держпродспоживслужби в області, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» | до 09.02 |
| Заходи, які реалізуються на етапі проходження льодоходу, повені і паводків |  |  |  |
| 19. | Не допускати відключення гідрометеорологічних організацій, метеорологічних та гідрометеорологічних пунктів спостережень, а також важливих водогосподарських об’єктів від засобів зв’язку та енергопостачання | ПрАТ «Волиньобленерго», Регіональний офіс водних ресурсів в області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | у період проходження льодоходу, повені і паводків |
| 20. | Забезпечити використання повітряних суден для повітряного моніторингу зон затоплення внаслідок повені, паводків, загрози утворення заторів льоду | ГУ ДСНС України в області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | у період проходження льодоходу, повені і паводків |
| 21. | Ужити заходів із захисту понтонних мостових споруд на річках. Передбачити можливість розведення (прибирання) понтонів на період проходження паводка | департамент інфраструктури облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | у період проходження льодоходу, повені і паводків |
| 22. | Організувати отримання гідрометеорологічної та водогосподарської інформації від суміжних областей з метою забезпечення заходів щодо безаварійного пропуску паводків на річках, які протікають на території цих областей | Обласний центр з гідрометеорології, Регіональний офіс водних ресурсів в області | у період формування і проходження льодоходу, повені і паводків |
| 23. | Забезпечити проведення регулярних спостережень за гідрологічним режимом річок під час формування та проходження паводків, його уточнення та доведення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Обласний центр з гідрометеорології | постійно |
| 24. | Забезпечити регулярну санітарну очистку прибережних смуг водних об’єктів | районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | постійно |
| 25. | Забезпечити у межах ділянок відповідальності вжиття заходів щодо: стійкого функціонування мостів; розчищення підмостових отворів від накопичення затоплених дерев, залишків деревини та сміття в межах ділянок відповідальності після кожного паводка | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в області, ДП «Служба місцевих автомобільних доріг в області», районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | постійно |
| 26. | Забезпечити розчистку кюветів, придорожніх каналів, дренажних систем та малих потоків і річок з метою недопущення затримання талих вод у місцях розташування населених пунктів | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в області, ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області», управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | постійно |
| 27. | Провести комплекс необхідних робіт, пов’язаних із забезпеченням захисту від затоплення місць зберігання хімічних засобів захисту рослин, складів отрутохімікатів, паливно-мастильних матеріалів, пунктів заправки пальним, сміттєзвалищ, потенційно небезпечних об’єктів | управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Поліський лісовий офіс, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | у період формування і проходження льодоходу, повені і паводків |
| 28. | Встановити оптимальні режими роботи водогосподарських систем і комплексів з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм і правил за участю представників природоохоронних, рибоохоронних органів та інших заінтересованих державних установ і організацій. | Регіональний офіс водних ресурсів в області | у період формування і проходження льодоходу, повені і паводків |
| 29. | Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на територіях підтоплених населених пунктів області та після спаду води в них | Головне управління Держпродспоживслужби в області, ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», управління охорони здоров’я облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | під час підтоплення |
| 30. | Встановити постійні спостереження за зимівлею риби та у випадку утворення відшнурованих ділянок, розчищати рибоводні канали і організовувати міграційні шляхи для риби з метою недопущення її загибелі | Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства в області | протягом зимового періоду |
| 31. | Оперативно висвітлювати в ЗМІ питання про розвиток та хід пропуску паводків правила поведінки населення в цих умовах та заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання області | ГУ ДСНС України в області, Регіональний офіс водних ресурсів в області, управління інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування | у разі загрози та у період проходження льодоходу, повені і паводків |

_____________________________________________________________________