ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

21 лютого 2024 року № 80

ПЛАН ЗАХОДІВ

з упровадження (створення, модернізації, удосконалення) місцевих автоматизованих систем

централізованого оповіщення на території Волинської області

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строки виконання |
| 1. Формування та затвердження місцевих планів заходів з упровадження (створення, модернізації, вдосконалення) місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення у районі, громаді (далі – створення МАСЦО). | районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | березень 2024 року |
| 2. Розробка технічного завдання на створення МАСЦО з можливістю організаційно-технічної інтеграції їх у територіальну автоматизовану систему централізованого оповіщення. | районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | березень 2024 року |
| 3. Подання на погодження управлінню з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації та Головному управлінню ДСНС у Волинській області технічних рішень щодо створення МАСЦО. | районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | березень 2024 року |
| 4. Забезпечення розробки техноробочого проєкту на створення МАСЦО. | районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | червень 2024 року |
| 5. Упровадження техноробочого проєкту на створення МАСЦО та введення її в експлуатацію. | районні державні (військові) адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад | до 01 грудня 2024 року |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_