# Додаток 2

до наказу начальника

обласної військової адміністрації

«Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2024 рік»

ЗМІНИ

до обсягів капітальних вкладень бюджету

у розрізі інвестиційних проєктів у 2024 році

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об’єкта, виду робіт | Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення) | Загальна вартість проєкту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2024 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2024 року, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | х | х | х | 1 083 236,60 | х |
| КПКВК МБ 0611091 | х | х | х | 1 083 236,60 | х |
| Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу Володимир-Волинського ЦПО | 2023-2024 | 17 081 569 | 13 522 108,60 | 1 083 236,60 | 79,16 |
| УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | х | х | х | 300 000 | х |
| КПКВК МБ 0712020 | х | х | х | 300 000 | х |
| Робочий проєкт на капітальний ремонт системи опалення будівлі поліклініки комунального підприємства «Волинська обласна лікарня «Хоспіс» м. Ковель» Волинської обласної ради» (виготовлення проєктно- кошторисної документації) | 2024 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100 |
| ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇЇ | х | х | х | 734 430 | х |
| КТПКВК МБ 1011101 | х | х | х | 734 430 | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капітальний ремонт опорядження фасаду Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського Волинської обласної ради (з невідкладних протиаварійних робіт) | 2024 | 734 430 | 734 430 | 734 430 | 100 |
| Усього | x | x | x | 2 117 666,6 | x |

_____________________________________________________