# Додаток 3

до наказу начальника обласної

військової адміністрації

«Про внесення змін до

показників обласного бюджету

на 2025 рік»

ЗМІНИ

до обсягів капітальних вкладень бюджету

у розрізі інвестиційних проєктів у 2025 році

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об’єкта, виду робіт | Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення) | Загальна вартість проєкту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2025 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2025 року, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | х | х | х | 1 300 000 | х |
| КПКВК МБ 0611023 | х | х | х | 300 000 | х |
| Капітальні видатки | 2025 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100 |
| КПКВК МБ 0611221 | х | х | х | 1 000 000 | х |
| Капітальні видатки | 2025 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 23 |
| УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | х | х | х | 3 500 000 | х |
| КТПКВК МБ 0711221 | х | х | х | 500 000 | х |
| Реконструкція приміщення їдальні Ківерцівського фахового медичного коледжу Волинської обласної ради під адміністративно-навчальний центр на вул. …. в м. Ківерці Волинської області, 45200 (коригування) | 2025 | 5 158 000 | 1 390 300 | 200 000 | 27 |
| Капітальні видатки | 2025 | 6 486 200 | 655 000 | 300 000 | 45,8 |
| КТПКВК МБ 0711222 | х | х | х | 0 | х |
| Реконструкція приміщення їдальні Ківерцівського фахового медичного коледжу Волинської обласної ради під адміністративно-навчальний центр на вул. Київській, 4 в м. Ківерці Волинської області, 45200 (коригування) | 2025 | 5 158 000 | 1 390 300 | 0 | 27 |
| КПКВК МБ 0712170 | х | х | х | 3 000 000 | х |
| Реконструкція даху корпусу № 4 Волинської обласної психіатричної лікарні м. Луцьк на вул. Теремнівській, 98 в с. Липини Луцького району Волинської області | 2025 | 4 778 873 | 3 000 000 | 1 500 000 | 63 |
| Реконструкція частини приміщення фтизіопульмонологічного медичного центру на вул. Львівській, 50 в м. Луцьку Комунального підприємства «Волинська обласна інфекційна лікарня» Волинської обласної ради | 2025 | 8 489 409 | 3 220 000 | 1 500 000 | 38 |
| Усього | x | х | х | 4 800 000 | x |

______________________________________