# Додаток 2

до наказу начальника обласної військової адміністрації

«Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2025 рік»

ЗМІНИ

до обсягів капітальних вкладень бюджету

у розрізі інвестиційних проєктів у 2025 році

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об’єкта, виду робіт | Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершен-ня) | Загальна вартість проєкту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Зміни обсягу капітальних вкладень місцевого бюджету у 2025 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2025 року, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | х | х | х | -2 891 604 | х |
| КПКВК МБ 1211300 | х | х | х | -2 891 604 | х |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в с. Башлики Ківерцівського району – будівництво (коригування) | 20182025 | 124 396 314 | 115 669 182 | -1 000 000 | 93 |
| Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I–III ступенів – дошкільний навчальний заклад» …. Ковельського району – реконструкція з добудовою спортивного залу, їдальні та новим будівництвом котельні (ІІ черга) (коригування) | 20212025 | 48 605 464 | 36 010 912 | -991 604 | 74 |
| Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів с. Піща, … Шацького району Волинської області – реконструкція (коригування) | 20202025 | 57 361 520 | 51 083 291 | -900 000 | 89 |
| Усього | x | х | х | -2 891 604 | x |

________________________________________________________