# Додаток 2

до наказу начальника обласної

військової адміністрації

«Про внесення змін до наказу начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2024 року № 322 ”Про обласний бюджет на 2025 рік” та до показників обласного бюджету на 2025 рік»

ЗМІНИ

до обсягів капітальних вкладень бюджету

у розрізі інвестиційних проєктів у 2025 році

| Назва головного розпорядника коштів, код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, назва об’єкта, виду робіт | Загальний період реалізації проєкту, (рік початку і завершення) | Загальна вартість проєкту, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень | Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2025 році, гривень | Очікуваний рівень готовності проєкту на кінець 2025 року, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | х | х | х | 3 000 000 | х |
| КТПКВК МБ 0611091 | х | х | х | 3 000 000 | х |
| Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу Володимир-Волинського ЦПО на вул. Молодіжній, 43, с. Овадне Володимирського району Волинської області | 2023–2025 | 24 824 683 | 18 506 246,74 | 2 000 000 | 74,5 |
| Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку Любомльського професійного ліцею на вул. Єдності, 32А, м. Любомль Ковельського району Волинської області | 2025 | 3 524 784 | 1 000 000 | 1 000 000 | 28,4 |
| ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ |  |  |  | 1 000 000 |  |
| КТПКВК МБ 1511300 |  |  |  | 1 000 000 |  |
| Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в с. Башлики Ківерцівського району – будівництво | 2018–2025 | 124 396 314 | 115 669 182 | 1 000 000 | 93 |
| Усього | x | х | х | 4 000 000 | x |

_________________________________________________________