ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника обласної військової адміністрації

24 жовтня 2025 року № 595

ПОРЯДОК

розподілу коштів обласного бюджету Волинської області  
на підготовку і реалізацію публічних інвестиційних проєктів

та програм публічних інвестицій

І. Загальні положення

1. Порядок розподілу коштів обласного бюджету Волинської області  на підготовку і реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (далі – Порядок) розроблено з метою визначення механізму розподілу коштів обласного бюджету Волинської області  (далі – обласний бюджет) на підготовку і реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Волинської області (далі – Єдиний проєктний портфель).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених 
у Бюджетному кодексі України (далі – Кодекс) та Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій».

ІІ. Основні критерії щодо розподілу публічних інвестицій

та проведення аналізу

1. З метою здійснення розподілу публічних інвестицій на плановий бюджетний період та два наступні за плановим бюджетні періоди відповідальні структурні підрозділи за галузь (сектор) обласної державної (військової) адміністрації (далі – структурні підрозділи) у межах орієнтовного розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності в затвердженому Середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій Волинської області відповідно до схваленого Регіональною інвестиційною радою Волинської області Єдиного проєктного портфеля формують переліки розпочатих та нових публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (далі – Перелік) за формою, визначеною додатком 1 до цього Порядку з урахуванням таких критеріїв:

1) пріоритетність − до Переліку включають публічні інвестиційні проєкти з найвищими балами пріоритезації в Єдиному проєктному портфелі у відповідній галузі (секторі);

2) ступінь готовності − до Переліку насамперед включають розпочаті публічні інвестиційні проєкти та програми публічних інвестицій, стратегічна доцільність яких залишається актуальною, нові публічні інвестиційні проєкти, які мають завершені передінвестиційні дослідження (попереднє техніко-економічне обґрунтування для проєктів вартістю до 50 млн грн, повне техніко-економічне обґрунтування для проєктів вартістю понад 50 млн грн), пройшли відповідну оцінку та готові до реалізації, нові публічні інвестиційні проєкти та програми, які визначено Регіональною  інвестиційною радою Волинської області пріоритетними для подальшої підготовки, але не відповідають критеріям наявних програм, визначених методологією розподілу проєктів єдиного портфелю серед програм для підтримки підготовки проєктів;

3) наявність відповідного джерела фінансового забезпечення − до Переліку включають нові програми публічних інвестицій у разі наявності підтвердженого джерела фінансового забезпечення, нові публічні інвестиційні проєкти − у разі наявності джерела фінансового забезпечення, що відповідає характеристикам такого проєкту згідно з Методикою визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженою наказом Мінфіну від 28 лютого 2025 року № 131, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2025 року за № 541/43947.

2. Структурні підрозділи подають сформовані Переліки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій департаменту фінансів обласної державної адміністрації (далі – департамент фінансів) у п’ятиденний термін після схвалення Єдиного проєктного портфеля разом з обґрунтуванням відповідності критеріям, визначеним пунктом 1 цього розділу.

3. Департамент фінансів здійснює аналіз поданих структурними підрозділами Переліків публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на відповідність орієнтовному розподілу коштів за основними напрямами публічного інвестування у розрізі сфер діяльності, інформації, що міститься в Єдиному проєктному портфелі, та підходам до визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення, а також щодо обґрунтованості зазначеної потреби у фінансовому забезпеченні з огляду на поточний стан та плани реалізації відповідних проєктів та програм.

ІІІ. Формування Консолідованого переліку публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

1. Департамент фінансів за результатами здійсненого аналізу, передбаченого пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку, формує консолідований перелік публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій Єдиного проєктного портфеля і розподіл публічних інвестицій на їх підготовку та реалізацію на плановий та два наступні за плановим бюджетні періоди в розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення (далі – Консолідований перелік) з урахуванням:

вимог щодо спрямування не менше ніж 70 відсотків загального обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих публічних інвестиційних проєктів відповідно до планів їх реалізації та строків введення в експлуатацію основних засобів;

граничного обсягу місцевого боргу та гарантованого обласною радою боргу;

оптимального щорічного боргового навантаження на обласний бюджет;

встановлених обсягів щорічних видатків на виконання довгострокових зобов’язань у межах державно-приватного партнерства на відповідні бюджетні періоди.

2. Департамент фінансів у десятиденний термін після схвалення  Єдиного проєктного портфеля подає обласній комісії з питань розподілу публічних інвестицій (далі – комісія) Консолідований перелік за формою (додаток 2 до цього Порядку) та інформацію щодо здійсненого аналізу, передбаченого пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку.

IV. Рішення комісії щодо розподілу публічних інвестицій

1. Комісія на підставі інформації, отриманої від департаменту фінансів відповідно до пункту 2 розділу ІІІ цього Порядку, у тижневий строк приймає на своєму засіданні рішення щодо розподілу публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій у розрізі таких проєктів та програм із зазначенням відповідних джерел і механізмів їх фінансового забезпечення з урахуванням вимог статті 752 Кодексу та пункту 1 розділу ІІІ цього Порядку.

Рішення Комісії та Консолідований перелік розміщують на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.

2. На підставі рішення Комісії щодо розподілу публічних інвестицій, здійсненого відповідно до пункту 1 цього розділу, департамент фінансів доводить до головних розпорядників бюджетних коштів розподілений обсяг публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, визначений у Консолідованому переліку для включення його до бюджетних запитів за бюджетними програмами, в межах яких передбачено підготовку та реалізацію відповідних публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій.

3. Обсяг місцевих гарантій, які надають для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунального сектору економіки за кредитами, кошти яких спрямовують на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів, визначається рішенням про обласний бюджет на відповідний рік згідно з переліком публічних інвестиційних проєктів, визначеним відповідно до розподілу публічних інвестицій, передбаченого пунктом 1 цього розділу.

V. Питання моніторингу публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій

1. Головні розпорядники коштів обласного бюджету забезпечують здійснення моніторингу стану підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (далі – Моніторинг) та щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за звітним, подають інформацію про результати Моніторингу департаменту фінансів за встановленою ним формою.

2. Якщо протягом бюджетного періоду за результатами Моніторингу встановлено порушення строків розроблення або реалізації проєкту чи програми, або підвищення вартості проєкту чи програми більш як на 10 відсотків, або виявлено невідповідність предмета закупівель меті та кінцевому результату, який заплановано досягти в результаті реалізації проєкту або програми, ненабрання чинності кредитними угодами в межах підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів, під які було передбачено надання місцевих гарантій, головні розпорядники коштів обласного бюджету подають пропозиції департаменту фінансів щодо повторного розгляду комісією таких проєктів або програм в установленому порядку.

Комісія може приймати рішення про передання коштів на реалізацію публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, які реалізуються у визначені строки, про заміну або включення додаткових проєктів до Консолідованого переліку у разі їх наявності в Єдиному проєктному портфелі.

Рішення Комісії є підставою для розгляду питання про внесення змін до показників обласного бюджету у встановленому бюджетним законодавством порядку.

3. Головні розпорядники коштів обласного бюджету, у разі виявлення та документального підтвердження факту шахрайства чи вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення стосовно підготовки або реалізації проєктів, програм, повідомляють міжрегіональний територіальний орган Державної аудиторської служби України та комісію.

Директор департаменту фінансів

обласної державної адміністрації                                               Ігор НИКИТЮК