ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

03 листопада 2025 року № 623

ПОРЯДОК

розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Волинської області

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Волинської області (далі – середньостроковий план).

2. Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетних періоди щороку під час складання прогнозу місцевого бюджету.

3. Середньостроковий план розробляється обласною державною адміністрацією на підставі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах доведеного департаментом фінансів обласної державної адміністрації орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

4. Середньостроковий план формується з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі ‒ Єдина інформаційна система).

ІІ. Структура середньострокового плану

Середньостроковий план розробляється з урахуванням цього Порядку та має таку структуру:

1) загальна частина, що визначає мету та підстави його розроблення;

2) описова частина, що визначає:

наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування;

основні напрями публічного інвестування;

джерела фінансового забезпечення публічних інвестицій;

3) заключна частина, що визначає фундаментальну роль середньострокового плану для управління публічними інвестиціями на регіональному рівні і подальший взаємозв’язок із процесом підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій області і галузевих (секторальних) проєктних портфелів області;

4) додаток 1 ‒ перелік основних напрямів для публічного інвестування;

5) додаток 2 ‒ перелік інших напрямів, що не визначені як основні.

ІІІ. Розроблення проєкту середньострокового плану

1. Підготовку проєкту Середньострокового плану забезпечує департамент економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

2. Департамент для підготовки проєкту середньострокового плану:

використовує перелік галузей (секторів) для публічного інвестування згідно з додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави»;

використовує перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування з урахуванням рекомендацій, отриманих від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки), і в разі потреби готує пропозиції про внесення змін до них;

формує наскрізні стратегічні цілі на середньостроковий період на основі аналізу державних та регіональних стратегічних документів.

3. Департамент не пізніше 01 червня року, що передує плановому, надсилає до секторальних структурних підрозділів обласної державної адміністрації запит про подання пропозицій до середньострокового плану та інструктивний лист щодо формування таких пропозицій.

4. Секторальним структурним підрозділам при підготовці пропозицій до середньострокового плану рекомендовано:

визначити підсектори в межах галузі (сектору) для публічного інвестування;

визначити напрями публічного інвестування у відповідних підсекторах галузі (сектору), які мають узгоджуватись із завданнями регіональної стратегії розвитку;

пріоритезувати обрані напрями визначивши основні, які є критично важливими та потребують першочергового фінансування;

визначити цільові показники кожного напряму публічного інвестування та їх планові значення, які передбачається досягнути. Такі показники визначаються з урахуванням наскрізних стратегічних цілей і мають бути узгоджені із показниками виконання завдань, визначених регіональною стратегією розвитку;

визначити орієнтовну фінансову потребу для здійснення публічних інвестицій на період, необхідний для реалізації обраного напряму, шляхом проведення розрахунків, що обґрунтовують таку потребу.

5. Під час підготовки пропозиції до середньострокового плану секторальним структурним підрозділам рекомендовано проводити консультації та отримувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від заінтересованих районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління.

6. Секторальні структурні підрозділи у місячний строк з дня отримання запиту забезпечують складання пропозицій до середньострокового плану за запропонованою формою (додаток 3) і подають їх Департаментові.

7. Департамент здійснює аналіз та узагальнення пропозицій до середньострокового плану, поданих секторальними структурними підрозділами.

8. У разі виявлення за результатами аналізу невідповідності пропозиції до середньострокового плану вимогам інструктивного листа Департамент протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої пропозиції повертає її для доопрацювання секторальному структурному підрозділу з наданням відповідних обґрунтувань.

9. Секторальний структурний підрозділ, протягом п’яти робочих днів з моменту отримання зауважень, забезпечує доопрацювання пропозиції до середньострокового плану та повторне її подання Департаментові.

У разі потреби Департамент проводить консультації із секторальними структурними підрозділами, для узгодження позицій щодо пропозицій до середньострокового плану.

10. За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану Департамент готує проєкт середньострокового плану та формує пропозиції щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій області, доведеного департаментом фінансів обласної державної адміністрації, за основними напрямами публічного інвестування в розрізі галузей (секторів) для публічного інвестування.

Під час формування пропозицій щодо попереднього розподілу орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій Департамент проводить консультації (наради) за участю департаменту фінансів обласної державної адміністрації та головних розпорядників коштів для узгодження позицій щодо обсягу коштів для кожної галузі (сектору).

11. Департамент подає сформований проєкт середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів у розрізі галузей (секторів) на схвалення Регіональній інвестиційній раді Волинської області.

12. Департамент подає департаменту фінансів обласної державної адміністрації схвалений Регіональною інвестиційною радою Волинської області проєкт середньострокового плану не пізніше 01 серпня року, що передує плановому.

13. Департамент фінансів обласної державної адміністрації подає проєкт середньострокового плану, схвалений Регіональною інвестиційною радою Волинської області, на затвердження голові (начальнику) обласної державної (військової) одночасно із схваленням прогнозу місцевого бюджету.

ІV. Моніторинг середньострокового плану

1. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться обласною державною (військовою) адміністрацією щопівроку на підставі інформації секторальних структурних підрозділів, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.

2. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться шляхом порівняння та аналізу відхилення фактично отриманих значень цільових показників від їх планових значень, визначених середньостроковим планом.

3. Секторальні структурні підрозділи аналізують рівень досягнення цільових показників результатів реалізації пріоритетних напрямів публічного інвестування за відповідний період і готують моніторинговий звіт, який подають Департаменту.

Рекомендовану форму моніторингового звіту наведено у додатку 4 до цього Порядку.

4. Департамент за результатами аналізу моніторингових звітів, поданих секторальними структурними підрозділами, формує зведений моніторинговий звіт, до якого за потреби може бути додано висновки, рекомендації чи зауваження щодо результатів виконання середньострокового плану.

5. Департамент подає зведений моніторинговий звіт на розгляд і схвалення Регіональної інвестиційної ради Волинської області.

У разі потреби Регіональна інвестиційна рада Волинської області за результатами розгляду зведеного моніторингового звіту подає обласній державній адміністрації пропозиції щодо розв’язання проблем, виявлених під час проведення моніторингу реалізації середньострокового плану.

6. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться із використанням Єдиної інформаційної системи.

7. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану рекомендовано враховувати під час розроблення середньострокового плану на наступний період.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_